Celkové shrnutí plnění IPRÚ JSA za roky 2018 a 2019 (podíl EU)

|  | IROP | OPD | OPZ |
| --- | --- | --- | --- |
| předpokládané plnění IPRÚ JSA za rok 2018 (dle IPRÚ JSA, verze 1.8.) | 120 655 703,09 Kč | 14 150 708,48 Kč | 0 Kč |
| skutečné plnění IPRÚ JSA za rok 2018 | 120 648 496,14 Kč | 14 150 708,47 Kč | 0 Kč |
| předpokládané plnění IPRÚ JSA za rok 2019 (dle IPRÚ JSA, verze 1.8) | 139 857 764,41 Kč | 0 Kč | 1 700 000 Kč |
| skutečné plnění IPRÚ JSA za rok 2019 | 122 065 402,20 Kč | 0 Kč | 1 099 291,18 Kč |
| rozdíl předpokládaného a skutečného plnění kumulativně za roky 2018 a 2019 | -17 799 569,16 Kč | -0,01 Kč | -600 708,22 Kč |