OPAVA

PROGRAM REGENERACE

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Aktualizace 2013

Akce: 	Opava - PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Zpracoval: Odbor hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy

Opava, leden 2013

OBSAH

1.	CHARAKTERISTIKA MĚSTA, ZHODNOCENÍ JEHO SILNÝCH  A SLABÝCH STRÁNEK	3

1.1.	CHARAKTERISTIKA MĚSTA A KRAJINY	3

1.2.	HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA	3

1.3.	STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA, ZHODNOCENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK	3

2.	MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA OPAVA, JEJÍ VZNIK, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ A POSLÁNÍ	3

2.1.	VZNIK MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY OPAVA	3

2.2.	CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY OPAVA	3

2.3.	VYMEZENÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY OPAVA	3

3.	ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÝCH HODNOT PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ	3

3.1.	OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ	3

3.1.1.	PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ	3

3.1.2.	NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3

3.1.3.	ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY	3

3.1.4.	PIETNÍ MÍSTA, PAMĚTNÍ DESKY	3

3.1.5.	OSTATNÍ KULTURNÍ, URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY	3

3.2.	OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ	3

3.2.1.	OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY	3

3.2.2.	OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY	3

3.3.	ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA	3

3.3.1.	OBECNÉ ZÁSADY PRO OCHRANU HISTORICKÝCH HODNOT  A URBANISTICKÉ KOMPOZICE	3

3.3.2.	ZÁSADY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	3

3.3.3.	TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA	3

3.3.4.	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ	3

3.3.5.	OCHRANA PŘÍRODY, ÚSES	3

3.3.6.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	3

3.4.	CESTOVNÍ RUCH A OBNOVA KONTEXTU CELÉHO MĚSTA	3

4.	ZÁMĚRY A CÍLE PROGRAMU REGENERACE Městské Památkové zóny opava	3

4.1.	HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE MĚSTA	3

4.2.	HLAVNÍ CÍLE REGENERACE A OBNOVY ÚZEMÍ MPZ OPAVA	3

4.3.	ORGANIZAČNÍ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ	3

4.4.	OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBJEKTŮ V MPZ opava	3

4.5.	ETAPIZACE A ODHAD NÁKLADŮ	3

4.6.	OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ZELENĚ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	3

5.	ÚČINNOST DOSAVADNÍCH PROGRAMŮ A DALŠÍ POSTUP REGENERACE	3

5.1.	MOŽNOSTI FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ K REALIZACI	3

5.2.	VÝSLEDKY PROGRAMU REGENERACE Z MINULÝCH LET	3

5.3.	Akce na revitalizaci mpz Opava	3

6.	PŘÍLOHY	3

6.1.	VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍCH DOKUMENTŮ O OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ	3

6.2.	PODMÍNKY PAMÁTKOVÉ PÉČE VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (VÝBĚR)	3

SEZNAM ZKRATEK

BRO – biologicky rozložitelný odpad

CLV – city light vitríny

ČOV – čistička odpadních vod

ČR – Česká republika

EHD – European heritage days

EVVO – enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

EU – Evropská unie

- ICOMOS – Mezinárodní rada pro památky a sídla (International Council on Monuments and Sites)

KČT – Klub českých turistů

KD – kulturní dům

KP – kulturní památka

MAN – metropolitní datová síť

MHD – městská hromadná doprava

MMO – Magistrát města Opavy

MPZ – městská památková zóna

MPR – městská památková rezervace

MŠ – mateřská škola

NKP – národní kulturní památka

NNO – nestátní neziskové organizace

OD – obchodní dům

OKO – Opavská kulturní organizace

OP – operační program

PPP – privat public partnership

SMO – Statutární město Opava

SOŠ – střední odborná škola

SOU – střední odborné učiliště

SU – Slezská univerzita

ÚSES – Územní systém ekologické stability

UNESCO - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

ÚP – úřad práce

ZŠ – základní škola

ŽP – životní prostředí

A. TEXTOVÁ ČÁST

- CHARAKTERISTIKA MĚSTA, ZHODNOCENÍ JEHO SILNÝCH 
A SLABÝCH STRÁNEK

  - CHARAKTERISTIKA MĚSTA A KRAJINY

Základní údaje:

| Kód obce | 505927 |
| --- | --- |
| Počet obyvatel | 59 064 (sčítání v r. 2009) |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Obec s rozšířenou působností | Opava |
| Obec s pověřeným obecním úřadem | Opava |
| Základní vybavenost | ♦ Městský úřad, soud, policie, pošta, banky ♦ MŠ, ZŠ, základní umělecká škola, Gymnázium, SOŠ a SOU, Slezská univerzita ♦ muzea, divadlo, knihovna, galerie ♦ víceúčelová sportovní hala, fotbalový stadion, zimní stadion, plavecký bazén, koupaliště ♦ nemocnice, poliklinika, ordinace, lékárny ♦ seniorcentrum, dům s pečovatelskou službou, dětský domov ♦ církevní zařízení, hřbitovy |
| Infrastruktura | ♦ ČOV, kanalizace, vodovod, dostatečný příkon el. energie, plynofikace ♦ autobusové spojení, železnice |

Základní demografické údaje o obyvatelstvu

Vývoj počtu obyvatel na území města v posledním období

| Opava - včetně městských částí | počet obyvatel |
| --- | --- |
| 31.12.2005 | 60 354 |
| 31.12.2006 | 60 095 |
| 31.12.2007 | 59 733 |
| 31.12.2008 | 59 364 |
| 31.12.2009 | 59 064 |
| 31.12.2010 | 58 795 |
| 31.12.2011 | 58 709 |
| 31.12.2012 | 58 410 |

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, věkových skupin a pohlaví (okres Opava) r. 2009

|  | Ekonomicky aktivní celkem | v tom |  |  |  |  | Ekonomicky neaktivní celkem | z toho |  |  |  | Nezjištěná ekonom.aktivita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zaměstnané osoby |  |  |  | nezaměstnaní |  | nepracující důchodci | Ostatní s vlastním zdrojem obživy | žáci, studenti, učni | Osoby v domácnosti |  |
|  |  | celkem | z toho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pracující důchodci | pracující studenti a učni | ženy na mateřské dovolené |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obyvatelstvo celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 90 675 | 80 270 | 2 056 | 435 | 1 576 | 10 405 | 89 665 | 40 526 | 3 142 | 33 201 | 1 508 | 1 065 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 - 19 | 1 802 | 1 089 | - | 116 | 40 | 713 | 10 916 | 1 | 41 | 10 859 | 14 | 77 |
| 20 - 24 | 11 647 | 9 375 | 7 | 228 | 472 | 2 272 | 3 534 | 175 | 747 | 2 442 | 170 | 148 |
| 25 - 29 | 12 876 | 11 338 | 22 | 81 | 719 | 1 538 | 2 086 | 206 | 1 312 | 185 | 383 | 169 |
| 30 - 34 | 10 713 | 9 559 | 24 | 10 | 246 | 1 154 | 1 005 | 207 | 516 | - | 282 | 149 |
| 35 - 39 | 11 800 | 10 764 | 35 | - | 83 | 1 036 | 766 | 286 | 239 | - | 241 | 110 |
| 40 - 44 | 12 117 | 11 013 | 59 | - | 14 | 1 104 | 700 | 472 | 86 | - | 142 | 108 |
| 45 - 49 | 13 043 | 11 837 | 131 | - | 1 | 1 206 | 1 023 | 822 | 91 | - | 110 | 135 |
| 50 - 54 | 11 128 | 10 056 | 199 | - | - | 1 072 | 2 073 | 1 863 | 81 | - | 129 | 85 |
| 55 - 59 | 4 120 | 3 822 | 526 | - | - | 298 | 5 768 | 5 721 | 20 | - | 27 | 40 |
| 60 - 64 | 926 | 916 | 600 | - | - | 10 | 8 219 | 8 206 | 3 | - | 10 | 19 |
| 65 - 69 | 352 | 352 | 326 | - | - | - | 7 114 | 7 113 | 1 | - | - | 18 |
| 70 a více | 137 | 137 | 127 | - | - | - | 15 455 | 15 450 | 5 | - | - | - |

Ekonomicko aktivní podle pohlaví, věkových skupina a odvětví (okres Opava) r. 2009

|  | Ekonomicky aktivní |  |  | Ekonomicky aktivní ve věku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | z toho ženy |  | 15 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 a více |
|  |  | počet | v % |  |  |  |  |  |
| Celkem | 90 675 | 41 217 | 45,5 | 26 325 | 22 513 | 25 160 | 15 248 | 1 415 |
| Zemědělství, myslivost a lesní hospodářství | 4 830 | 1 688 | 34,9 | 777 | 964 | 1 695 | 1 248 | 146 |
| Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti | 28 | 6 | 21,4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| Průmysl celkem | 27 465 | 10 897 | 39,7 | 7 525 | 7 201 | 7 882 | 4 578 | 274 |
| Dobývání nerostných surovin | 528 | 85 | 16,1 | 68 | 162 | 166 | 125 | 7 |
| Zpracovatelský průmysl | 25 326 | 10 542 | 41,6 | 7 093 | 6 554 | 7 273 | 4 158 | 243 |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 1 611 | 270 | 16,8 | 364 | 485 | 443 | 295 | 24 |
| Stavebnictví | 9 030 | 802 | 8,9 | 2 406 | 2 193 | 2 860 | 1 449 | 121 |
| Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží | 9 210 | 5 369 | 58,3 | 3 040 | 2 685 | 2 364 | 1 017 | 103 |
| Doprava, skladování, pošty a telekomunikace | 5 356 | 1 627 | 30,4 | 1 284 | 1 376 | 1 546 | 1 101 | 48 |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 421 | 979 | 68,9 | 413 | 457 | 337 | 200 | 14 |
| Činnosti v oblasti nemovitostí,pronajímání movitostí, službypro podniky,výzkum a vývoj | 3 517 | 1 744 | 49,6 | 1 179 | 928 | 825 | 494 | 90 |
| Veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení | 5 293 | 2 130 | 40,2 | 1 807 | 1 299 | 1 255 | 850 | 81 |
| Školství | 5 129 | 4 082 | 79,6 | 847 | 1 315 | 1 594 | 1 226 | 146 |
| Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | 5 842 | 4 836 | 82,8 | 1 404 | 1 277 | 1 826 | 1 198 | 137 |
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 4 052 | 2 164 | 53,4 | 1 161 | 953 | 1 072 | 716 | 149 |
| Nezjištěno | 6 889 | 3 264 | 47,4 | 3 378 | 1 253 | 1 285 | 887 | 84 |

CHARAKTERISTIKA MĚSTA A KRAJINY

Město Opava se rozkládá v mírně zvlněné, poměrně bezlesé, otevřené krajině v nadmořské výšce kolem 260 m.n.m, severně od vyvýšeného pásma Nízkého Jeseníku v blízkosti státní hranice s Polskem. Osu oblasti tvoří řeka Opava (levobřežní přítok Odry v Třebovicích), přitékající od severozápadu a pokračující k východu. V Jaktaři přijímá od západu potok Velkou a níže od severu Pilšťský potok. Na východě se do Opavy vlévá řeka Moravice, přitékající od Hradce nad Moravicí.

Většina území vykazuje nížinný, výjimečně mírně zvlněný reliéf široké aluviální nivy podél řeky Opavy. Oblast zasahujete také do Hlučínské pahorkatiny s mírně zvlněným reliéfem nesoucím stopy ledovcové modelační činnosti (zbytek náporové morény). Opavská pahorkatina představuje výběžek staré pevniny přemodelované  zaledněním, které zde zanechalo mocné uloženiny písků a štěrkopísků, místy překrytých eolickými nánosy. Vytěžená lokalita sádrovce se nachází v severozápadní části Opavy (Stříbrné jezero). Reliéf nevytváří výraznější omezující bariéry využití území.

První písemná zpráva o osadě, ležící na křižovatce obchodních cest a pojmenované podle řeky Opavy, je z r. 1195, městské zřízení dokládá listina z r. 1224. Počátkem 14. stol. vzniklo v rámci České koruny Opavské knížectví a Opava se později stala jeho administrativním centrem. Od r. 1742, po prohrané válce, kdy byla větší část Slezska postoupena Prusku, byla Opava hlavním městem rakouského Slezska.

Opava je dnes statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum, založené 1. 5. 1814, je nejstarším muzeem na území ČR a patří k nejvýznamnějším ústavům v republice (expozice přírody a historie Slezska, vývoj životního stylu a umění od gotiky po současnost). V Opavě sídlí též Slezský ústav a expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Je průmyslovým i kulturním centrem českého Slezska a svým významem přesahuje hranice okresu.

Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče (1867 až 1958), na zdejším gymnáziu studoval zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel (1822 až 1884). Mezi opavské rodáky patří též vídeňský architekt, spoluzakladatel vídeňské secese, J. M. Olbrich (1867 až 1908), spisovatel A. C. Nor (1903 až 1986) a Joy Adamsonová (1910 až 1980), neúnavná bojovnice za záchranu africké přírody a autorka knih o lvici Else.

V Opavě se zachovalo mnoho kulturních památek, řada z nich je chráněná státní památkovou péčí. "Bílou Opavu", jak město nazval básník Petr Bezruč, charakterizují také četné parky a sady, zejména na obvodu historického jádra města.

  - HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA

HISTORICKÝ VÝVOJ

Místo, kde se dnes Opava rozkládá, bylo osídleno prvními obyvateli již v době kamenné. Počátek středověku se nesl ve znamení příchodu Slovanů, konkrétně kmene Holasiců, jejichž jméno poté dalo název celému území – Holasické provincii. Na soutoku řek Opavy a Moravice přitom vznikla osada, kterou strategicky výhodná poloha na obchodních stezkách spojujících moravskou Olomouc, slezskou Vratislav a polský Krakov proměnila ve významné regionální centrum.

Opava rychle sílila a počátkem 13. století se v českém státě zařadila mezi nejstarší obce vybavené městskými právy. Město převzalo funkci centra celé provincie a záhy jí vtisklo i své jméno. Roku 1318 se pak Opava stala střediskem nově ustavené země – Opavského knížectví, do jeho čela se postavil Mikuláš z levoboční linie dynastie Přemyslovců, vnuk krále Přemysla Otakara II. Přemyslovci, kteří si na konci 14. století vybudovali přímo v Opavě i svůj sídelní hrad, vládli zemi až do 60. let 15. věku. Tehdy je na opavském knížecím stolci vystřídal nejprve český král Jiří z Poděbrad, poté jeho syn Viktorin a dále uherský a český král Matyáš Korvín a jeho syn Jan.

S koncem středověku pak země i se svým centrem přešla pod přímou svrchovanost českých panovníků. Počátek nové doby se nesl ve znamení nástupu náboženské reformace. Učení Martina Luthera získávalo mezi měšťany na popularitě, což na přelomu 16. a 17. století přivedlo Opavu do konfliktu mimo jiné i s jejím pánem, císařem Rudolfem II. „Řešení“ tento problém našel na bojištích třicetileté války. Opava, která se z následků bojů dlouho vzpamatovávala, vyšla z konfliktu jako město katolické, ovládané napříště spolu s celou zemí novým knížecím rodem, Lichtenštejny.

Zásadním způsobem ovlivnily život města války z poloviny 18. věku, během nichž císařovna Marie Terezie ztratila většinu Slezska. Opava se proměnila v pohraniční pevnost a převzala úlohu správního centra části Slezska, která zůstala v moci habsburských císařů.

Převzetí role hlavního města jedné ze zemí habsburské monarchie posílilo prestiž obce, jež na přelomu 18. a 19. století nastoupila pod vedením purkmistra Johanna Josefa Schösslera cestu, na jejímž konci stálo moderní město. Byly strženy hradby, položeny základy dnešního Slezského zemského muzea, všestranně se rozvíjelo podnikání, činnost zahájily desítky spolků svědčící o vyzrálé občanské společnosti. Opava, která roku 1820 ve svých zdech hostila nejvýznamnější státníky tehdejší Evropy při příležitosti konání kongresu tzv. Svaté aliance, se o 90 let později řadila mezi mocnosti na poli sportu – roku 1908 se zde za účasti Ulricha Salchowa konalo mistrovství světa v krasobruslení.

Nástup moderní éry s sebou ovšem nesl nejen kulturní a společenský rozvoj, ale i dosud nepoznaná nacionální pnutí. Třenice mezi německou většinou a českou menšinou probíhaly se střídavou intenzitou i po vzniku samostatného Československa. To se však již „zlatá doba“ opavských dějin chýlila ke konci. Reorganizací správního uspořádání nové republiky, tj. zrušením země slezské, ztratila Opava výsadní postavení zemského správního centra a její dosavadní pozice zvolna přebírala dynamicky se rozvíjející Ostrava.

Po mnichovských událostech a nástupu nacismu sice jakoby došlo k renesanci jejího postavení, když se stala sídlem jednoho ze tří vládních obvodů říšské župy Sudety. Následovala ovšem válečná katastrofa, radikální obměna obyvatelstva a zanedlouho nástup nové totality. Socialistická Opava, která se zařadila mezi běžná okresní města, byla charakterizována dobově podmíněnou podporou průmyslové výroby. Dramaticky se také proměnil vzhled obce, ovlivněný novou sídlištní výstavbou.

VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY

Město Opava leží v rovině na pravém břehu stejnojmenné řeky, terén je lehce zvlněn s mírným sklonem k řece, v severní části převažuje rovinatý ráz, na západě se pozvolna vyvyšuje a na jihu stupňovitě spadá do údolí řeky Moravice.

Těžiště osídlení bylo na levém břehu řeky a za hlavní předlokační osu můžeme považovat ulice Hradeckou, Masarykovu a Ratibořskou. Na pravé straně řeky bylo zachyceno předlokační osídlení z 12. a počátku 13. století.

Město nebylo založeno na „zeleném drnu“, ale vykrystalizovalo ze 3 center (Horní a Dolní náměstí, Dobytčí trh) pod vlivem průběhu obchodních cest. Základní půdorys města byl zformován ještě v předlokačním období a jeho rozsah byl vymezen darováním rozsáhlého pozemku od řádu německých rytířů. Hlavní komunikace byla přeložena z Dobytčího trhu západněji, do paralelní trasy ulice Ostrožná-Mezi Trhy. K ní se uprostřed kolmo napojila druhá cesta k severu na Krnov, která zajišťovala i spojení s Olomoucí. Podél komunikace vzniklo hlavní opavské tržiště nálevkovitého tvaru (Horní nám.), další tržiště vzniklo na styku staré a nové komunikační osy (Dolní nám.). V první čtvrtině 13. století po vybudování opevnění byl půdorys města doplněn o ulici Na Valech a Solnou, za kostelem Panny Marie bylo založeno třetí a zároveň nejmenší opavské tržiště – Rybí trh.

Půdorys města měl oválný obrys, vytyčený městskými hradbami, uliční síť byla nepravidelná se stopami snahy o vytyčení pravidelných bloků. Město bylo opevněno již před r. 1224. Gotické hradby obklopovaly město v poměrně pravidelném oválu. Hradby byly přerušeny 3 branami – na západě Jaktařskou (ulice U Jaktařské brány), na jihu Hradeckou (na konci Ostrožné ulice) a na severovýchodě Ratibořskou (v rohu Dolního nám.). U bran vznikla předměstí s domy seřazenými do silničního půdorysu podél hlavních výpadových silnic. V pozdní gotice a renesanci bylo opevnění zesíleno, před Jaktařskou a Hradeckou branou byly postaveny mohutné barbakány, vnitřní hradbu zesilovala řada hranolových věží.

Kolem r. 1400 vybudoval kníže Přemek hrad, který dovršil vývoj města jako hospodářského i politického centra. Hrad byl situován do východního sousedství hradeb a rozšířil tak plochu vnitřního města a stal se důležitým prvkem městské fortifikace.

V období od druhé poloviny 15. století do třicetileté války zažívalo město největší rozkvět a bylo z větší části renesančně přestavěno. Po třicetileté válce došlo k redukci zástavby. Zástavba se postupně barokizovala, ale zůstával i renesanční ráz. Byly postaveny nové městské dominanty – rezidence a kolej jezuitů (1632-42) s kostelem sv. Vojtěcha (1675-81), v letech 1724-56 byl přestavěn konvent minoritů, v letech 1723-33 byl barokizován klášter dominikánů. Především na Panské (dnes Masarykově) ulici vyrostly barokní paláce. V roce 1626 bylo zřízeno bastionové opevnění a následně byly hradby v roce 1663 kvůli tureckému nebezpečí rozšířeny. Opava se proměnila ve výstavnější a reprezentativnější město.

V letech 1800-1838 byly zbořeny městské hradby a zasypány příkopy, v letech 1831-1836 pak byly odstraněny i městské brány. Na místě předbraní vznikla nová náměstí, v hradebním okruhu se zásluhou starosty Johanna Josefa Schösslera začaly sázet pásy parků.

Kolem roku 1840 byl uzavřen urbanistický vývoj vnitřního města. Byla nově zastavěna tzv. „zelená louže“ na jihozápadním okraji, jižně od Rybího trhu. Ve 40. a 50. letech 19. století se měnil především západní okraj města v důsledku stavební činnosti řádu německých rytířů. Na západním okraji bylo vybudováno Schösslerovo náměstí (dnes ulice Praskova) a nová budova gymnázia (1869-71). Na jihu vzniká Josefské náměstí a začíná se se stavbou příští okružní třídy. Stavebním vývojem prošlo také okolí Krnovské (Jaktařské) ulice, začala stavba ulice Olomoucké, kde bylo zřízeno druhé opavské nádraží a plánovala se zde stavba justičního paláce.

Od 70. let 19. století se začíná rozvíjet architektonicky bohatší a pestřejší ruch. Opava se přetváří na reprezentativní zemské hlavní město s novými administrativními, školními a vojenskými budovami. Staví se budovy pro společenské aktivity (divadlo, radnice, tělocvičny) i budovy, které sloužily novým civilizačním standardům (plynárna, vodárna).

Na konci 19. století vznikly administrativní podmínky pro rozvoj architektury i urbanismu, který byl nyní v režii městského stavebního úřadu. V roce 1893 byl vydán zákon o stavebních živnostech, který zvýhodňoval kameníky a stavební živnostníky. O dva roky později byl vydán tzv. asanační zákon, podle nějž byli ti, kteří přestavěli nebo opravili starší objekt, daňově zvýhodněni. Město se snažilo pozvednout stavební činnost rovněž vypisováním soutěží na veřejné stavby. Toto období až do začátku první světové války bylo dobou vrcholu urbanistického rozvoje Opavy.

Na počátku 20. stol. řešil problémy urbanistického rozvoje zvláštní výbor pro regulaci města. Ten vyžadoval širší strategii, která by výstavbu řešila v součinnosti s okolní krajinou, ale zamýšlený záměr se nakonec neuskutečnil.

Postupem času se městské jádro vyhranilo jako administrativní, správní, obchodní a obytné centrum. Ostatní funkce byly přesunuty za hranice historického jádra.

Kompoziční základ novodobé Opavy tvořil pás parků s okružní třídou kolem jižní poloviny městského jádra. Starší parkové úpravy z roku 1834 byly nahrazeny novým řešením a vzniká skromný odlesk vídeňské okružní třídy. Naopak na severu a severozápadě byla jen řídká předměstská zástavba u náhonu a řeky. Zde se začala soustřeďovat výstavba průmyslových podniků. Průmyslová zóna zde však nebyla. V roce 1928 ztratila Opava postavení zemského hlavního města, což se projevilo v posílení konzervativizmu ekonomicky málo rozvinutého města. Architektonická a urbanistická tvorba si i přesto udržuje vysokou úroveň. Přestože se sporadicky objevují stavby českých architektů (hlavně úřední budovy), na konci 30. let se architektura německého města přiklání k německým vzorům, což vyvrcholilo po roce 1938, kdy bylo Opavsko připojeno k Říši.

Při třítýdenním bombardování Opavy v březnu 1945 a jejím dobývání byla Opava asi ze 70% zničena. Přesto byla destrukce jádra po válce vnímána i pozitivně, jako potlačení německého charakteru města.

V letech 1946-47 byl vypracován regulační plán A. Liebschera, který předpokládal radikální asanaci zbytku historického jádra, ale naštěstí nebyl realizován. Roku 1952 rozhodl poradní sbor pro výstavbu sídlišť v Praze, že se bude stavět jen mimo jádro, ve vnitřním městě budou pouze vyplňovány mezery. V roce 1953 pak byl vypracován nový asanační plán, podle nějž se měl zachovat půdorys historického jádra, šířka ulic a osobitý charakter města a chráněné památky, nové stavební čáry se měly stanovovat jen se souhlasem Památkového úřadu, výšky nových staveb se měly přizpůsobit zachovaným objektům, provozní budovy měly být odsunuty mimo jádro. V 50. a 60. letech 20. století byla většina proluk v jádru zastavěna.

  - STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA, ZHODNOCENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK

Strategie rozvoje města, zhodnocení silných a slabých stránek

Město má zpracovaný Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2007-2020, ve kterém jsou charakterizovány silné a slabé stránky. Srovnání silných a slabých stránek je následující:

Silnou stránkou města je jeho role významného ekonomického, kulturního, sportovního a společenského centra regionu. Z toho plyne existence pestré nabídky vzdělávání (nejrůznější obory na středních školách, Slezská univerzita), přítomnost většiny významných orgánů veřejné správy ve městě. Z ekonomického hlediska je výhodou skutečnost, že podniky ve městě nejsou závislé na jednom silném odvětví a zaměstnanost je tak odolnější vůči vnějším hospodářským výkyvům. Slabou stránkou z hlediska rozvoje podnikání je ale nedostatek vhodných ploch pro podnikání a průmysl a nedostatek zkušené a kvalifikované pracovní síly v technických oborech. Ekonomický rozvoj také brzdí nedostatečné napojení města na evropskou dálniční síť. Silnou stránkou města sice je, že se jedná o významnou dopravní křižovatku, přináší to ale i nevýhodu v podobě velké dopravní zátěže nacházející se v centru města. Město je atraktivní pro život, ale z hlediska cestovního ruchu nabízí pouze omezené množství skutečných turistických atraktivit.

- MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA OPAVA, JEJÍ VZNIK, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ A POSLÁNÍ

  - VZNIK MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY OPAVA

Městská památková zóna Opava byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

  - CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY OPAVA

Městská památková zóna Opava se nachází v historickém území, které bylo dříve vymezeno hradebním okruhem. Pravidelný, téměř kruhový tvar původní fortifikace je deformován současným uličním systémem.

Pro charakter místa a jeho vývoj mělo velký význam dlouhodobé sevření hradebním okruhem. Po likvidaci tohoto opevnění v 18. století bylo uvolněné místo využito pro umístění výrobních a průmyslových areálu v části severní a k založení městských sadů v části jižní. Takto založený pás zeleně, který byl v celém následném období respektován, přispěl k zachování historické sídelní struktury v území MPZ. Průmyslové a výrobní areály v severní části vytvořily přirozenou barieru extenzivnímu rozvoji historického jádra s možnými potencionálními negativními dopady, což se pozitivně projevilo zejména v období po 2.světové válce, kdy velká část objektů byla vybombardována nebo silně poškozena. Mimo jiné i díky těmto limitům území došlo k obnově zástavby v historické stopě, byť za použití současných architektonických výrazových prostředků. Pozitivní na poválečném vývoji je skutečnost, že naprostá většina objektů respektovala výškovou hladinu a blokový charakter zástavby. Jako negativní lze hodnotit porušení historických uličních čar v severní frontě Horního náměstí a v prostoru ulice Mezi trhy.

Další negativní dopady přinesla do území zástavba ze 70. let 20. století a z doby pozdější. Došlo k narušení výškové hladiny – severní fronta Horního náměstí, objekt čp. 143, 144, 145 a 105, k umístění solitérních bodových objektů, viz ul. Pekařská, bytový dům čp.167, k umístění hotelu Kamyšin (dnešní Koruna) v exponované poloze ul. U Jaktařské brány (mezi nám. Republiky a Horní náměstí, kdy došlo k narušení historické stopy zástavby a k vytvoření nekvalitního urbanistického prostoru.

I přes některé negativní aspekty lze MPZ Opava charakterizovat jako významnou památkovou lokalitu s dochovanou urbanistickou strukturou, s významnými archeologickými stopami, s 1 národní kulturní památkou a 69 kulturními památkami zapsanými v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Historický význam místa vycházející z 12.století, poznamenaný bouřlivým vývojem stavebním, správním, politickým i nacionálním se odráží v geniu loci místa.

  - VYMEZENÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY OPAVA

Hranice památkové zóny začíná ulicí Nákladní p. č. 2912, pokračuje vnější hranicí v ulici Zámecký okruh p. č. 2897/20, 2897/2, 2909/2, 2897/2, ulicí Praskova p. č. 566/2, 566/6, 566/1, ulicí Komenského p. č. 560/1, ulicí Nádražní okruh p. č. 2896, 3024/4, 2963/1, vnějším okrajem náměstí Svobody p. č. 3027, vnějším okrajem Olbrichovy ulice p. č. 2963/1, 2963/3, 2963/2, 2959/2, 2959/3, 2959/1, 2959/4, ulicí Pivovarskou p. č. 2957 k p. č. 2912, kde se hranice uzavírá.

Hranice památkové zóny společně s rozsahem ochranného pásma městské památkové zóny je vymezena v grafické části v příloze Grafika 1 – Vymezení městské památkové zóny.

- ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÝCH HODNOT PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ

  - OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Posláním památkové zóny je zachování a trvalá ochrana kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot. Cílem je stav trvale udržitelného rozvoje těchto hodnot, které budou jako organická součást prostředí sloužit kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti.

    - PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Městská památková zóna Opava je významným urbanistickým a architektonickým útvarem a přestože zástavba byla v minulosti významně poškozena, naposledy na konci 2. světové války, nachází se v území řada významných památkově chráněných objektů, je v zásadě dochovaná historická urbanistická struktura, tzn. uliční systém vycházející z původních obchodních cest vstupujících do města branami jaktařskou, hradeckou a ratibořskou, systém tří náměstí (Horní nám., Dolní nám. a Rybí trh), vnitřní uliční systém s náznaky pravidelného založení, významné solitérní stavby a bloková zástavba (o nichž je podrobně psáno dále).

Poválečná zástavba v převážné míře respektovala původní uliční čáry i princip blokové zástavby. Drobná zástavba vnitrobloků však obnovena nebyla. Degradaci historických uličních čar pak přináší až zástavba v období tzv. socialistického realismu, kde dochází ke korekcím uličních čar ve prospěch širšího uličního prostoru, nicméně stále je respektována hmotová a výšková struktura tohoto městského území. Lze tak konstatovat, že i přes značné zjednodušení fasád a přes obecný ústup od kvalitního architektonického detailu, nedošlo z hlediska urbanistického nedošlo k zásadnímu narušení památkových hodnot území jako celku. Středověký půdorys, prostorová skladba, dominanty a panorama města zůstaly zachovány.

Urbanistický rozbor Městské památkové zóny Opava zobrazuje příloha Grafika 2 – Urbanistický rozbor. Znázorňuje

- městskou formu definovanou osnovou a parcelací

- vztahy mezi různými městskými prostory: prostory zastavěné, prostory volné, prostory osázené

- formu a vzhled budov (interiér a exteriér) jak jsou definovány svou strukturou, objemem, stylem, měřítkem, materiály, barvou a výzdobou

- vztahy města k okolnímu prostředí, přirozenému nebo vytvořenému člověkem

- různá poslání města získaná během jeho historie

    - NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Národní kulturní památka

| Číslo rejstříku | čp. | Památka | Ulice,nám./umístění | č.or. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20285 / 8-1318 |  | kostel Nanebevzetí P. Marie | Rybí trh |  |

Nemovité kulturní památky

| Číslo rejstříku | čp. | Památka | Ulice,nám./umístění | č.or. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28616 / 8-1317 |  | kostel sv. Alžběty | Rybí trh |  |
| 19113 / 8-1321 |  | kostel sv. Jana Křtitele | Hrnčířská |  |
| 34884 / 8-1305 |  | kostel sv. Vojtěcha | Dolní náměstí |  |
| 39903 / 8-1306 |  | sloup se sochou P. Marie | Dolní náměstí |  |
| 32655 / 8-2999 |  | pomník Osvobození | Janáčkovy sady |  |
| 27279 / 8-2532 |  | socha bohyně Ceres | parcela 492/1, k. ú. Opava-Město |  |
| 41805 / 8-3000 |  | socha Nová Opava | sady Svobody |  |
| 14323 / 8-2997 |  | socha Petra Bezruče | Dvořákovy sady |  |
| 36407 / 8-2533 |  | meteorologický sloup, z toho jen: skříňka na barometr | Dvořákovy sady |  |
| 34912 / 8-3079 |  | rozvodna - měnírna elektrického proudu | za čp. 183, Rybí trh 4 |  |
| 20006 / 8-1319 | čp.1 | městský dům "Müllerův" | Komenského | 8 |
| 14482 / 8-1287 | čp.2 | sněmovna | Sněmovní | 1 |
| 45510 / 8-3001 | čp.11 | památník Petra Bezruče, z toho jen reliéf Petra Bezruče | Ostrožná | 35 |
| 34269 / 8-1304 | čp.12 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 14 |
| 45804 / 8-1303 | čp.13 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 13 |
| 44839 / 8-1302 | čp.15 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 11 |
| 14173 / 8-1301 | čp.16 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 10 |
| 31001 / 8-1300 | čp.17 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 9 |
| 33227 / 8-1299 | čp.18 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 8 |
| 32160 / 8-1298 | čp.19 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 7 |
| 22946 / 8-1297 | čp.20 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 6 |
| 17809 / 8-2529 | čp.24 | činžovní dům | Solná | 23 |
| 30329 / 8-1308 | čp.50 | měšťanský dům | U Fortny | 1 |
| 26854 / 8-1296 | čp.114 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 5 |
| 13916 / 8-1295 | čp.115 | měšťanský dům U bílého koníčka | Dolní náměstí | 4 |
| 36913 / 8-1294 | čp.119 | měšťanský dům tzv. Rawův dům, později hostinec U 7 kurfiřtů | Dolní náměstí | 1 |
| 34837 / 8-2212 | čp.159 | obchodní dům Breda | nám. Republiky | 9 |
| 104433 | čp.170 | městský dům - obytný a obchodní dům Městské spořitelny | Horní náměstí |  |
| 28388 / 8-2981 | čp.176 | střední škola - vyšší reálka | Dvořákovy sady | 2 |
| 17564 / 8-1316 | čp.179 | měšťanský dům | Beethovenova | 2 |
| 15993 / 8-3177 | čp.180 | městský dům | Matiční | 4 |
| 102872 | čp.181 | městský dům - dvojdům | Popská, Almužnická | 8 |
| 49030 / 8-3155 | čp.195 | Slezské divadlo | Horní náměstí | 13 |
| 49031 / 8-3178 | čp.209 | měšťanský dům | Ostrožná | 6 |
| 45028 / 8-1315 | čp.210 | měšťanský dům | Ostrožná | 8 |
| 29065 / 8-1314 | čp.213 | měšťanský dům | Ostrožná | 14 |
| 29151 / 8-1313 | čp.230 | měšťanský dům | Ostrožná | 34 |
| 36068 / 8-1312 | čp.232 | měšťanský dům | Ostrožná | 38 |
| 34968 / 8-2519 | čp.234 | klášter býv. bernardinský | Ostrožná, Beethovenova | 42 |
| 25310 / 8-2521 | čp.235 | klášter Milosrdných sester P. Marie Jeruzalémské | Beethovenova, Matiční | 1 |
| 29684 / 8-2995 | čp.236 | banka státní | Ostrožná | 46 |
| 19965 / 8-3180 | čp.242 | měšťanský dům | Ostrožná | 31 |
| 17498 / 8-1309 | čp.288 | měšťanský dům Boží koutek | Horní náměstí | 53 |
| 45495 / 8-1311 | čp.290 | měšťanský dům U Mouřenína | Mezi Trhy | 2 |
| 22541 / 8-1293 | čp.304 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 22 |
| 25920 / 8-1292 | čp.305 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 21 |
| 37976 / 8-1291 | čp.306 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 20 |
| 18259 / 8-1290 | čp.307 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 19 |
| 20248 / 8-1289 | čp.308 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 18 |
| 16234 / 8-1288 | čp.309 | fara U sv. Vojtěcha | Sněmovní | 2 |
| 35526 / 8-2531 | čp.331 | činžovní dům | Holubí | 2 |
| 46760 / 8-1280 | čp.337 | Sobkův palác | Masarykova třída | 28 |
| 21520 / 8-1282 | čp.340 | měšťanský dům Rotmberský | Masarykova třída | 34 |
| 31914 / 8-1281 | čp.341 | měšťanský dům U zavřené brány | Masarykova třída | 36 |
| 24493 / 8-1283 | čp.342 | minoritský klášter | Masarykova tř. | 39 |
| 46711 / 8-1285 | čp.343 | palác zemské vlády | Masarykova tř. | 37 |
| 35435 / 8-1286 | čp.345 | Blücherův palác | Masarykova třída | 35 |
| 17181 / 8-2527 | čp.369 | činžovní dům | Na Valech, U Jaktařské brány | 12 |
| 101209 | čp.373 | vila | Praskova | 10 |
| 25632 / 8-1326 | čp.382 | radnice Hláska | Horní náměstí | 69 |
| 34629 / 8-1307 | čp.417 | dominikánský klášter | Solná, Mnišská, Pekařská | 8 |
| 30666 / 8-1320 | čp.419 | Slezské muzeum | Komenského, Smetanovy sady | 10 |
| 34758 / 8-2990 | čp.425 | městská spořitelna | Čapkova ul., nám. Republiky | 15 |
| 19939 / 8-2991 | čp.433 | měšťanský dům | nám. Osvoboditelů | 8 |

Kulturní památky jsou zobrazeny v mapové příloze Grafika 1 – Vymezení Městské památkové zóny.

    - ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY

Z hlediska archeologického zájmu je celé území MPZ Opava považováno za území s archeologickými nálezy. Proto je třeba postupovat v souladu s § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

Archeologické výzkumy

Opava je významnou archeologickou lokalitou. Archeologické terény uvnitř opavských domovních bloků jsou charakterizovány mohutným souvrstvím 13. a 14. století, jehož vznik souvisí s dynamickým rozvojem lokačního města.

Výzkumem těchto stratigrafií bývají získávány rozsáhlé nálezové soubory, jedná se převážně o sídlištní odpad, který byl v průběhu prvních dvou století existence institucionálního města stále ještě deponován na městských parcelách. V rámci tohoto souvrství se nacházejí zahloubené objekty jako suterény dřevohliněných domů a celá škála dalších objektů (vydřevená odvodňovací koryta, zásobní a jiné hospodářské jámy, studny). Velmi důležité nálezové situace představují sídlištní jámy náležící předlokačnímu horizontu 2. pol. 12. století – poč. 13. století, jejichž výplně se projevují v povrchu půdního horizontu při bázi vrcholně středověké části stratigrafie. Pokročilejší způsob nakládání s odpadem v pozdním středověku a raném novověku se odráží v početných sériích vydřevených odpadních jímek, z jejichž výplní opět pocházejí rozsáhlé nálezové soubory.

Veřejná prostranství ukrývají historické komunikační úrovně (dlažby, hatě, dřevěné komunikační povrchy), kašny, vodovody, odvodňovací systémy a v okolí sakrálních objektů zpravidla i pohřebiště.

V podloží středověkého souvrství se obvykle nachází cca 0,25 mocný půdní horizont, odpovídající intenzívní zemědělské kultivaci pravobřežní terasy řeky Opavy již od mladší doby kamenné. Jeho výzkumem bývají zaznamenávány doklady osídlení několika pravěkých kultur (nejčastěji kultura s lineární keramikou, kultura kulovitých amfor, kultura lužických popelnicových polí), další výrazně zastoupený sídlištní horizont představuje germánské osídlení pozdní doby římské.

Archeologické terény v historickém jádru Opavy umožňují díky příznivým pedologickým podmínkám také dochování organických materiálů (dřevo, usně, kosti) ve výjimečné kvalitě. Obrovský potenciál tak má environmentální výzkum, který zde má navíc dlouhou tradici.

Velmi důležitou součást archeologického fondu představují podzemní podlaží historických objektů zaniklých v rámci demolic zástavby poškozené událostmi druhé světové války a následných asanací v průběhu 2. poloviny 20. století. Archeologické výzkumy opakovaně prokázaly, že se tyto historické suterény dochovaly v zázemí bytových domů, kterými byly dostavovány vzniklé proluky. Stavebně historické průzkumy in situ dochovaných objektů přitom ukazují, že opavská středověká měšťanská architektura svojí úrovní odpovídala příkladům známým z ostatních důležitých středoevropských zeměpanských měst. Jedná se tedy o významnou součást archeologického i architektonického dědictví a právě tyto relikty dle našeho soudu zasluhují zvýšenou ochranu ve smyslu závazků vyplývajících pro Českou republiku z ratifikace Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy.

Na základě současného stavu poznání bylo proto vytipováno 21 polygonů v rámci kterých by měl být uplatňován režim zvýšené ochrany archeologických terénů (viz grafická část: příloha Grafika 10 – Archeologické terény):

- plochy v bezprostředním okolí sakrálních staveb (kostely, kláštery, kaple) s předpokladem výskytu historických pohřebišť a pod úrovní terénu dochovaných stavebních reliktů (polygony1- 6)

- plocha s předpokladem výskytu archeologizovaných reliktů opavského zámku (polygony 7 a 21)

- plochy s předpokladem výskytu archeologizovaných reliktů vybraných středověkých a renesančních domů, jejichž nadzemní části zanikly v důsledku poválečných asanací (polygony 8-15, 20)

- plochy s předpokladem výskytu archeologizovaných reliktů vybraných částí opavské městské fortifikace (polygony 16-18)

- plocha s výskytem archeologizovaných reliktů Fortenského mlýna a navazujících úseků mlýnského náhonu a městské fortifikace (polygon 19)

Režim zvýšené ochrany by měl zajistit vyloučení stavební činnosti, v jejímž důsledku by byly výše uvedené relikty historických staveb a areálů ohroženy, tzn. je třeba zde zamezit výstavbě s podzemním podlažím a výstavbě zakládané pomocí pilotáže. Za určitých okolností lze naproti tomu akceptovat výstavbu na základových deskách. Ve větších hloubkách se vyskytující inženýrské sítě (zejména kanalizace, vodovod a plynovod) je třeba v těchto plochách pokládat výlučně do stávajících tras za předpokladu archeologické dokumentace. Obezřetně je třeba plánovat i výstavbu a rekonstrukci zpevněných ploch (s ohledem na dutiny v místě suterénů zaniklých domů).

V ostatních částech MPZ Opava by se měl v případě stavební činnosti uplatnit institut záchranného archeologického výzkumu, prováděný v režimu § 22, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

    - PIETNÍ MÍSTA, PAMĚTNÍ DESKY

Pietní místa

- pomník Osvobození na náměstí Osvoboditelů v Janáčkových sadech

Pamětní desky, památníky

- památník k 85. výročí založení českého gymnázia v Opavě na rohu ulice Praskovy a Sněmovní

- pamětní deska Emanuela Urbana v Křížkovského sadech

- pamětní deska Heliodora Píky na budově Hlásky na Horním náměstí

- pamětní deska Jana Zacpala na domu č.16 na ulici Ostrožná

- pamětní deska Ludwiga van Beethovena na rohu Beethovenovy a Ostrožní ulice

- pamětní deska T.G. Masaryka na budově Slezské univerzity na Masarykově třídě

- pamětní deska V. Merklase na budově Geodezie na Praskově ulici

- pamětní deska založení Slezského zemského muzea v Opavě na Sněmovní ulici

- pamětní deska zalednění na Bludném balvanu na Praskově ulici

    - OSTATNÍ KULTURNÍ, URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY

Památkové hodnoty MPZ Opava, které jsou předmětem památkové ochrany představují:

Hodnoty nehmotné povahy

- význam Opavy jako historického města z hlediska historického urbanismu,

- ideový význam historického města,

- historická, kulturní a správní tradice Opavy,

- historická sociální struktura,

- genius loci historického jádra,

- topografické místní názvy.

Hodnoty hmotné povahy

- krajinný rámec (reliéf terénu, přírodní prvky),

- vnější obraz města - panorama,

- vnitřní obraz města - prostorová struktura (historické objemy budov, fronty zástavby, zdi, zídky),

- půdorys města (uliční a stavební čáry),

- historická parcelace a měřítko bloků,

- skladba, kompozice města (kompoziční osy),

- dominanty města (celoměstské, místní),

- hradební systém, dochované části opevnění, včetně zabudovaných do interiérů objektů a dvorků,

- prostory města (náměstí, ulice, volné plochy),

- zástavba města z hlediska významu - rozmístění veřejných a ostatních budov,

- střešní krajina, barevnost, tvar střech, vikýře, komíny,

- kulturní památky, objekty památkového zájmu, historicky cenné a architektonicky hodnotné – příloha Grafika 3 – Hodnocení objektů.

- hmotově tradiční zástavba,

- podzemí historického jádra (sklepy, historické chodby),

- plochy ulic a náměstí (povrchy komunikací) – příloha Grafika 7 – Plochy a povrchy na ulicích,

- historické plochy zahrad a parků, zeleň – příloha Grafika 4 – Zeleň,

- výjimečné díla vědy, výroby a techniky,

- drobná architektura a umělecká díla: plastiky, sloupy, výkladce, dochované kamenné prvky, patníky, osvětlení, symbolické prvky atd., - příloha Grafika 8 – Veřejné osvětlení

- exteriér objektů (fasády) - architektonické členění, slohový výraz, barevnost, rytmus, tvar a rozměry otvorů,

- členění, typ, původní materiálová podstata oken a dveří, výtvarné řešení, detaily, řemeslné provedení

- interiéry objektů - prostorová a dispoziční struktura, konstrukce (klenby, stropy, krovy), schodiště, umělecká, historická výzdoba stěn a stropů, jejich vzhled včetně forem, architektonických prvků a článků, sochařské, malířské a štukatérské výzdoby, materiál a barevnost.

Architektonicky cenné stavby

| čp. | Objekt | Ulice,nám./umístění | č.or. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kostel Nanebevzetí P. Marie | Rybí trh |  |
|  | kostel sv. Alžběty | Rybí trh |  |
|  | kostel sv. Jana Křtitele | Hrnčířská |  |
|  | kostel sv. Vojtěcha | Dolní náměstí |  |
|  | Hudební pavilon na Ptačím vrchu | sady Svobody |  |
| čp.1 | městský dům "Müllerův" | Komenského | 8 |
| čp.2 | Sněmovna | Sněmovní | 1 |
| čp.12 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 14 |
| čp.13 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 13 |
| čp.15 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 11 |
| čp.16 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 10 |
| čp.17 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 9 |
| čp.18 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 8 |
| čp.19 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 7 |
| čp.20 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 6 |
| čp.24 | činžovní dům | Solná | 23 |
| čp.50 | měšťanský dům | U Fortny | 1 |
| čp.114 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 5 |
| čp.115 | měšťanský dům U bílého koníčka | Dolní náměstí | 4 |
| čp.119 | měšťanský dům tzv. Rawův dům, později hostinec U 7 kurfiřtů | Dolní náměstí | 1 |
| čp.159 | obchodní dům Breda | nám. Republiky | 9 |
| čp.170 | městský dům - obytný a obchodní dům Městské spořitelny | Horní náměstí | 24 |
| čp.176 | střední škola - vyšší reálka | Dvořákovy sady | 2 |
| čp.179 | měšťanský dům | Bethovenova | 2 |
| čp.180 | městský dům | Matiční | 4 |
| čp.181 | městský dům - dvojdům | Popská, Almužnická | 8 |
| čp.195 | divadlo Slezské | Horní náměstí | 13 |
| čp.209 | měšťanský dům | Ostrožná | 6 |
| čp.210 | měšťanský dům | Ostrožná | 8 |
| čp.213 | měšťanský dům | Ostrožná | 14 |
| čp.230 | měšťanský dům | Ostrožná | 34 |
| čp.232 | měšťanský dům | Ostrožná | 38 |
| čp.234 | klášter býv. bernardinský | Ostrožná, Beethovenova | 42 |
| čp.235 | klášter Milosrdných sester P. Marie Jeruzalémské | Beethovenova, Matiční | 1 |
| čp.236 | Obecní dům – bývalá státní banka | Ostrožná | 46 |
| čp.242 | měšťanský dům | Ostrožná | 31 |
| čp.288 | měšťanský dům Boží koutek | Horní náměstí | 53 |
| čp.290 | měšťanský dům U Mouřenína | Mezi Trhy | 2 |
| čp.304 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 22 |
| čp.305 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 21 |
| čp.306 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 20 |
| čp.307 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 19 |
| čp.308 | měšťanský dům | Dolní náměstí | 18 |
| čp.309 | fara U sv. Vojtěcha | Sněmovní | 2 |
| čp.331 | činžovní dům | Holubí | 2 |
| čp.337 | Sobkův palác | Masarykova třída | 28 |
| čp.340 | měšťanský dům Rotmberský | Masarykova třída | 34 |
| čp.341 | měšťanský dům U zavřené brány | Masarykova třída | 36 |
| čp.342 | minoritský klášter | Masarykova třída | 39 |
| čp.343 | palác zemské vlády | Masarykova třída | 37 |
| čp.345 | Blücherův palác | Masarykova třída | 35 |
| čp.369 | činžovní dům | Na Valech, U Jaktařské brány | 12 |
| čp.373 | vila | Praskova | 10 |
| čp.382 | radnice Hláska | Horní náměstí | 69 |
| čp.417 | dominikánský klášter | Solná, Mnišská, Pekařská | 8 |
| čp.419 | Slezské muzeum | Komenského, Smetanovy sady | 10 |
| čp.425 | městská spořitelna | Čapkova ul., nám. Republiky | 15 |
| čp.433 | měšťanský dům | nám. Osvoboditelů | 8 |

Významné sochy a jiné solitéry

- busta Bedřicha Smetany v Smetanových sadech

- busta Pavla Křížkovského v Křížkovského sadech

- bludný balvan na Praskově ulici

- meteorologický sloup v Dvořákových sadech

- plastika bohyně Ceres před budovou Obecního domu na Ostrožné ulici

- plastika Koule před budovou Hlásky na Horním náměstí

- plastika Koule v atriu obchodního domu Slezanka na Horním náměstí

- plastika „Nová Opava“ v sadech Svobody

- plastiky ptáků od sochaře Kurta Gebauera na Ptačím vrchu

- plastika „Sedící dívka“ na prostranství u budovy Geodézie na Praskově ulici

- plastika Strom života na Horním náměstí

- plastika „Utíkající dívka“ u Domu umění na Pekařské ulici

- reliéf na Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici

- sloup Panny Marie na Dolním náměstí

- socha Petra Bezruče v Dvořákových sadech

- busta Josefa Maria Olbricha na náměstí Osvoboditelů

Prostory se zachovalou původní urbanistickou strukturou

Svoji půdorysnou stopou a hmotovým uspořádáním jsou dokladem historického vývoje města a zahrnují celé řešené území. Dostatečně patrny jsou především ze soutisku map – grafika č. 9.

Stavební dominanty

Na území MPZ Opava se nachází stavební dominanty, které jsou pro území významné a které se projevují solitérním umístěním v urbanistické struktuře, výškovým akcentem nebo hmotovou skladbou. Způsob, jakým se tyto objekty projevují v rámci území i mimo něj je významnou kulturně historickou i architektonickou a urbanistickou hodnotou, kterou je nutné zachovat. Jedná se o tyto objekty:

- kostel Panny Marie, NKP, historicky významný objekt, hmotová dominanta, výšková dominanta projevující se z vnitřního prostoru MPZ i z prostoru vnějšího

- Hláska/magistrát, KP, výšková dominanta, významný solitérní objekt

- Breda, KP, architektonicky významný objekt, pohledová dominanta, uzávěra pohledu z ulice Olbrichova, Krnovská, Olomoucká a z prostoru Horního náměstí

- hotel Koruna, pohledová dominanta, uzávěra pohledu z ul. Krnovská a z prostoru Horního náměstí (negativní působení)

- Slezské divadlo, KP, hmotová dominanta, solitérní objekt

- kostel sv. Ducha a klášter, KP, výšková dominanta (věž), hmotová dominanta (areál)

- kostel sv. Vojtěcha a areál archivu, KP, výšková dominanta (věž), hmotová dominanta (areál)

- kostel sv. Jana, KP, lokální výšková dominanta, pohledová uzávěra

- Slezské muzeum, KP, solitérní objekt, pohledová uzávěra

- průmyslový komín (parc.č. 39/3-5)

- pivovarský komín (parc. 128/4)

Významné vyhlídkové body, průhledy

Území MPZ Opava se nachází na planině, v území bývalých meandrů řeky Opavy. Převýšení v rámci vlastního území je minimální. Okolní území dosahuje mírného převýšení až ve větší vzdálenosti od území zóny a to jen na plochách jižně a západně od zóny.

Při pohledech z vnějšího prostoru se projevují výškové dominanty – věže, komíny a dálkové pohledové uzávěry – hotel Koruna, Breda, areál Zemského archivu, areál kláštera minoritů.

Při pohybu po komunikacích vedoucích po okraji MPZ se z území MPZ projevuje:

- ulice Nákladní - významně působí drobná architektura výrobních a skladových objektů podél ulice Nákladní a novostavba obchodně společenského centra Breda & Weinstein

- Nádražní okruh, Olbrichova – významně působí hmota zeleně v prostoru původní fortifikace a jednotlivé solitérní objekty, které se postupně zjevují. Při pohybu ve směru Ostrava – Krnov: Slezské muzeum, kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Ducha (a klášter), objekty podél ulice Beethovenova, škola, obchodní dům Breda.

- Při pohybu ve směru Krnov – Ostrava: hotel Koruna, objekt bývalé městské spořitelny, školy, kostel sv. Jana Křtitele.

  - OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

    - OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY

Budou respektovány legislativně chráněné přírodní hodnoty, které jsou vyznačené v grafické části.

Významné krajinné prvky

- městské sady obklopující území MPZ od východu přes jih až na západ

    - OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY

Plochy zeleně zobrazuje příloha Grafika 4 – Zeleň.

Významné plochy sídelní zeleně

- parkově upravené plochy, plochy městské zeleně, zelené plochy navazující bezprostředně na zastavěné území města

- zeleň ve vnitroblocích

Významné linie vzrostlé zeleně

- vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území – aleje v sadech Svobody a Dvořákových sadech, kaštanová alej a nově vytvořená platanová alej lemující ulici Olbrichova

Významná soliterní zeleň

- vzrostlá zeleň dotvářející charakter místa – dub před Domem umění, lípy před Hláskou,  buky pod Ptačím vrchem (v loňském roce byl jeden u nich nahrazen novou výsadbou), platan a ginko biloba u Muzea, dub červený u arkád v Dvořákových sadech

Dvořákovy sady

Městský sad 19. století, doklad tvorby kompozice zeleně na místě bývalého opevnění města. Plocha protáhlého úzkého půdorysu s centrální pochůzí promenádou je ohraničena ulicí Olbrichovou mezi ústím ulice Čapkovy do okruhu a uslepenou ulicí Matiční k ulici Ostrožné. Severní část Dvořákových sadů se včleňuje dovnitř městské zástavby novější sadovnickou kompozicí z konce 60. let v okolí kolonády a pomníku Petra Bezruče. Dominantou sadů je jírovcová alej podél promenády, dříve nazývaná Alej vzdechů, mohutné javory, platan apod. Poslední úpravy v letech 2002-2004 spočívaly mj. v doplnění aleje tvarovaných platanů podél Olbrichovy ulice s podsadbou živého plotu z tisu a skupinami katalpy trubačovité s jerlínem japonským a další výsadbou keřů.

Původně byly sady pojmenovány po zakladateli opavské nemocnice Leopoldu Heiderichovi. Projekt na úpravu ploch mezi ulicí Matiční a Ostrožnou vypracoval v roce 1850 Josef Rost, následně pak opavský zahradník Ignác Skasik v roce 1855.

V roce 1854 byl u tehdejší Hradecké brány zasypán na náklady města i západní městský obranný příkop. V prostoru horní části Ostrožné ulice a dnešní Olbrichovy ulice, ve směru k tehdejší dívčí škole na Klášterní ulici byla roku 1856 vysázena široká alej z tehdy velmi užívané cizokrajné dřeviny – jírovce. Směrem k dnešní České spořitelně byla od roku 1857 postupně zasypávána i další část příkopu. Ozelenění tohoto prostranství bylo ukončeno výsadbou lipové aleje (od ulice Matiční) v roce 1856. Obě aleje sadů od Ostrožné ulice až k budově České spořitelny tvoří Dvořákovy sady.

Janáčkovy sady

V 80. letech 19. století po vybudování německého gymnasia a školy na pozemcích bývalé sněmovní zahrady vzniklo torzo – Josefský park s původně zamýšleným umístěním sochy Josefa II. (umístěn v letech 1890-1919 pod Ptačím vrchem).

Plocha náměstí Osvoboditelů prošla dynamickým vývojem. Po odstranění zástavby byla realizována v 70. letech výrazná obnova s rozlehlými travnatými plochami, terasovitě uspořádaná s centrálním umístěním uměleckých prvků, později sochy vojáka. Pozůstatky původní kompozice sadů v jihovýchodní části – mohutné soliterní dřeviny. Nová kompozice u budovy geodezie realizována v 60. letech 20. století.

Nová kompozice náměstí Osvoboditelů částečně respektovala perspektivní dřeviny v jihovýchodní části, kam byl přesunut památník obětem války. Náměstí je diagonálně předěleno komunikacemi vedenými ke křižovatce, plocha je ukončena zdí. Travnaté plochy doplňují malokorunní platany a mobiliář.

Křížkovského sady

Městský sad z 19. století je dokladem tvorby kompozice zeleně na místě bývalého opevnění města. Pokračováním prstence sadů kolem městského centra jsou ve východní části Ptačího vrchu Křížkovského sady. Začínají za ulicí Hrnčířskou a táhnou se k Ptačímu vrchu. Sady jsou pojmenovány po slezském hudebním skladateli Pavlu Křížkovském. Jeho busta z roku 1962 se nachází na úpatí Ptačího vrchu. Je dílem akademické sochařky Jaroslavy Lukešové.

Terén od Ptačího vrchu směrem k bývalému zámku se upravoval koncem 30. let 19. století. Nejprve byl osazen alejí jírovců doplněnou promenádou městského stavitele Petra Hiebla. V roce 1897 z podnětu opavského okrašlovacího spolku byl umístěn na východním svahu Ptačího vrchu pomník hudebnímu skladateli E. S. Engelsbergovi, který byl nahrazen 9.9.1962 pomníkem slezského skladatele P. Křížkovského. V roce 1903 bylo vybudováno na úpatí svahu Ptačího vrchu alpinum, které mělo být ukázkou alpské květeny. Byly zde vysazeny horské druhy květin a alpinum bylo doplněno umělými ledovci, morénami a bystřinami, které měly navodit atmosféru alpské scenérie. V roce 1905 bylo alpinum rozšířeno, v centru umístěna pamětní deska s bronzovým reliéfem prof. Emanuela Urbana. V areálu sadů se nacházela výletní restaurace.

Sady Svobody

Městský sad 19. století představuje doklad tvorby kompozice zeleně na místě bývalého opevnění města. Nejstarší část obvodového prstence sadů je vymezena východním svahem Ptačího vrchu, západně vyústěním ulice Ostrožné do ulice Olbrichovy. V rovinatém terénu vystupuje jako významný kompoziční prvek vyvýšenina Ptačího vrchu s hudebním pavilonem. Střed sadů tvoří volná plocha s centrálně umístěnou kašnou a plastikou dívky od V. Havla. Kašna je umístěna v prodloužené ose Masarykovy třídy a zároveň protíná vedlejší osu vedenou od Ptačího vrchu směrem k aleji Dvořákových sadů. Osovost kompozice byla zdůrazněna symetrickou výsadbou červenolistých buků a jilmů habrolistých. Při obnově sadů byly jilmy nahrazeny barevným kultivarem akátu a pro svůj špatný zdravotní stav byl v roce 2010 z úpatí Ptačího vrchu odstraněn dominantní červenolistý buk.

Na místech bývalých hradeb vznikly postupně městské parky dodnes lemující historické jádro města Opavy. S parkovou úpravou zrušených valů se začalo v roce 1834 v prostoru Hradecké brány. V dubnu téhož roku byl zasazen první strom, platan. Zůstala též pověst o památném javoru na svahu Ptačího vrchu, nazývaném též „ševcovský strom“ nebo „ševcovská šibenice“. Dnes už tam nestojí, ale kdysi býval významným orientačním prvkem a místem častých schůzek. Ptačí vrch se pahorku říká proto, že tam nějaký opavský lékař ve druhé polovině 19. století chytal zpěvné ptactvo. Tehdy bylo v opavských parcích a zahradách hodně slavíků. Než se Ptačí vrch stal součástí parku, sloužil opavským soukenickým mistrům k sušení jejich díla – stavěli zde dřevěné rámy, na kterých napínali zhotovená sukna.

Před rokem 1890 byla věnována velká péče vzhledu Ptačího vrchu. Definitivně zvítězil názor ponechat šanci jako součást parku. Propagátoři této myšlenky se též starali o jeho architektonické vyřešení (např. i opavský rodák J. M. Olbrich). Při budování parku bylo tedy nakonec částečně využito i zrušených příkopů a valů z bývalého opevnění. Byla tak právě zachována i Luttermannova šance (dnešní Ptačí vrch), na kterém byl v roce 1834 postaven dřevěný pavilon v podobě antického templu. Pavilon, jež byl vybudován na památku starosty J. J. Schöslera, zde stál až do roku 1889. Navrhl jej opavský městský stavitel Franz Biela, pověřený tehdy vypracováním plánu na demolici městského opevnění. Luttermannova šance měla být původně srovnána se zemí a hlíny z ní se mělo použít na zasypání hradebních příkopů. Nakonec však zůstalo při jejím snížení o třetinu. Na vrcholu Ptačího vrchu měla stát původně rozhledna, proto hudební pavilon postavený v roce 1897 z podnětu opavského okrašlovacího spolku, byl umístěn poněkud do svahu. Téhož roku pěvecký spolek odhalil na východním svahu pahorku pomník hudebnímu skladateli E.S.Engelsbergovi. Tento zde byl umístěn až do roku 1962, kdy jej nahradila plastika P. Křížkovského od sochařky J. Lukešové. Po roce 1901 byl park vybaven lavičkami, odpadkovými koši a krmítky pro ptáky. Stromy byly označovány porcelánovými tabulkami s botanickými názvy. Dále byly vydlážděny chodníky okolo Ptačího vrchu a v roce 1903 bylo na jeho jižním svahu vytvořeno alpinum, které je zde dodnes. Pod Ptačím vrchem byla spolkem pro ochranu ptactva v roce 1927 umístěna dřevěná voliéra s papouškem Lorou. Z důvodu ochrany města před záplavami z výše položeného Hradeckého předměstí byl vykopán podél jihovýchodního svahu Ptačího vrchu odvodňovací příkop a pahorek byl s Kylešovským kopcem spojen pomocí mostu. Čertův most, jak se mu pak říkalo, tam zůstal stát jako malebná součást parku až do roku 1893, kdy došlo ke konečnému vyrovnání terénu kolem Ptačího vrchu.

Samotný Ptačí vrch se zazelenal až po roce 1838. Tehdy a v pozdějších letech dodávalo kyjovické panství a skřípovské polesí lípy, jedle, javory i jasany. Plochy mezi stromy se vyplňovaly keři a po roce 1855, kdy opavský zahradník Ignác Skasik získal v soutěži zakázku na osázení celého parkového komplexu, nabyl park vegetační plnosti. Dnešního vzhledu nabyl pahorek až po roce 1897. V roce 1883 byl pod Ptačím vrchem vybudován vodotrysk a umístěna ozdobná váza. Současně byl v roce 1890 postaven pod Ptačím vrchem pomník Josefa II. na paměť stého výročí panovníkovy smrti. Byl dílem vídeňského sochaře France Pönningera a zdobil střed parku až do roku 1919. V roce 1918 se však rozpadla rakouská monarchie a pomník Josefa II. musel být odstraněn. Na opuštěný podstavec byla tedy v roce 1925 přemístěna socha Friedricha Schillera, původně umístěná ve Smetanových sadech. Po válce však byla také odstraněna. V roce 1955 byla na místo osazena fontána se symbolickou postavou dívky / Zrození nové Opavy nebo také Alegorie Opavy / od sochaře Vincenta Havla, která zde stojí dodnes. V parku na konci Ostrožné ulice v Opavě se od roku 2004 můžeme setkat s Ceres, starořeckou bohyní zemědělské hojnosti a plodnosti, kterou roku 1862 nechal zhotovit opavský měšťan Karel Deml. Litinovou plastiku na jeho žádost vytvořil známý vídeňský sochař Theodor Friedl (1842–1899), který se v letech 1882–1883 podílel také na výzdobě budovy opavského divadla na Horním náměstí. Roku 1977 byla socha kompletně restaurována a v roce 1979 zapsána na seznam kulturních památek. V roce 2004 provedl opravu Jan Janda, restaurátor z Dolního Benešova.

Areál sadů Svobody byl v roce 2004 obnoven na základě projektové dokumentace Ing. Rychtara, Ing. Hartmannové, Ing. Dudy. V roce 2006 byly na vrcholku Ptačího vrchu situovány plastiky ptáků sochaře Kurta Gebauera.

Sady u Muzea

Sadovnická kompozice 19. století typická pro zakládání městské zeleně v místech bývalého opevnění výrazně komponuje předprostor historické budovy Slezského zemského muzea. Plocha je udržována se stylově upraveným parterem.

Sady se nacházejí v okolí budovy muzea, tvoří východní okraj souvislého prstence sadů mezi ulicemi Gymnasijní, Nádražní okruh a ulice Komenského. Dominantou sadů je fontána, travnaté plochy s formálními záhony a květinovým parterem. Významné jsou mohutné soliterní dřeviny – platan, jinan dvoulaločný, tis červený.

Parková kompozice vznikla po výstavbě zemského muzea / 1893-1899 J. Schreininger a F. Kachler, stavitel Lundwall / a německého učitelského ústavu 1898-1899. Součástí sadů je kašna s vodotryskem z roku 1876, dříve součást areálu Lichtenštejnského zámku. Nachází se zde pozůstatky bývalé Lichtenštejnské zahrady v podobě mohutných platanů, solitérní jinan pochází z doby stavby muzea.

Smetanovy sady

Sadovnická kompozice typická pro zakládání městské zeleně v místech bývalého opevnění vznikla v 19. století.

Areál Smetanových sadů je vymezen větší nástupní plochou u křižovatky ulic Nádražní a Hrnčířské s dominantou jednoho z nejstarších stromů v sadech – javoru klenu před kostelem sv. Jana. Z původní kompozice se zde nacházejí mohutné javory, borovice vejmutovka. Obklopují areál kostela mezi ulicí Nádražní okruh, Hrnčířskou a Praskovou k ulici Gymnasijní a navazují na Sady u Muzea. Hlavní osa parku prochází od křižovatky přes ulici Gymnasijní a je ukončena květinovým parterem před schodištěm muzea.

Současná sadovnická kompozice pochází převážně z poloviny 60. let minulého století s doplňujícími dosadbami z roku 2004.

První výsadba aleje byla provedena v roce 1797 opavským spolkem milovníků přírody. Tato tzv. Alej přátelství sledovala hradby od hradecké brány ke knížecímu zámku, který se nacházel v místech dnešního gymnasia. Sady se začaly komponovat až kolem roku 1872, po zahájení terénních prací následovalo osazování plochy u nově postavené reálky a připravovala se parková úprava mezi Jánským mostem a Gymnasijní ulicí. Práce byly ukončeny v roce 1876. V říjnu 1872 zde byl odhalen pomník Friedrichu Schillerovi (vídeňský sochař Josef Röhlich), který byl v roce 1925 přemístěn na místo Josefa II. do dnešních Sadů svobody a nahrazen v roce 1927 pomníkem Bedřicha Smetany od Otakara Španiela.

Z původní kompozice konce 18. století se dochovaly solitéry jírovců a javorů klenů. V roce 1963 byla plocha obnovena dle návrhu B. Veličkové, v roce 2002 proběhla obnova porostu a výsadby dle Ing. Rychtara a Ing. Hartmannové, mj. byla vysazena lipová alej podél Nádražního okruhu a plošná keřová výsadba.

Univerzitní zahrada

Zahrada se nachází v areálu historické zástavby a vyhrazená zeleň uzavřené plochy slouží jako areál univerzity. Původně zde neexistovala jasná kompozice, pravděpodobně šlo o volnou výsadbu součástí prstence Engelsbergových sadů s ojedinělými pozůstatky výsadby z období přelomu 19. a 20. století. Dominantním je jasan ztepilý / Fraxinus exelsior /. Nynější nová kompozice začleňuje vybrané původní dřeviny do areálu zahrady, u vstupu je rozprostřena pravidelná výsadba malokorunných dřevin.

Zahrada minoritského kláštera

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha v Opavě byl založen pravděpodobně po roce 1241. První podložená zpráva o existenci opavského konventu je z 3. dubna 1250, kdy byl na provinciální kapitule v Hradci Králové opavský konvent přijat mezi kláštery česko-polské provincie. Původní stavby, jak obydlí, tak svatyně, byly zřejmě prosté účelové dřevěné objekty, které však nejpozději do roku 1265 nahradila stabilní zděná architektura.

V průběhu 19. století se v prvním poschodí východního traktu odbývala soudní řízení zemského sněmu, a to až do roku 1849. Následně tady byl umístěn opavský porotní soud, ale v letech 1854-1938 byly všechny prostory, které Slezský sněm užíval, pronajaty gymnazijní knihovně, včetně velkého sněmovního sálu. V hlavním traktu se kromě konventu střídaly četné instituce a úřady, od roku 1809 polní špitál, od roku 1846 vojenská nemocnice, zemské finanční ředitelství, berní správa, školské úřady, měšťanská škola, pomocná škola i zastavárna. Účelům vlastního konventu sloužil plně pouze střední trakt. Za okupace v letech 1938-1945 zabral celý komplex říšský archiv. V průběhu osvobozovacích bojů v roce 1945 byly minoritský klášter i kostel značně poškozeny přímým zásahem při bombardování města. Poničena byla i původně asi užitková zahrada pravidelného půdorysu s kompozicí a sortimentem typickým pro klášterní zahrady.

Do roku 1950 provedl řád zastřešení objektu a základní údržbové a renovační práce. Po tomto datu došlo v letech 1953-1955 k rozsáhlé adaptaci hlavního traktu, v němž bylo od roku 1956 do roku 1995 umístěno zemědělsko-lesnické oddělení Státního oblastního archivu v Opavě, přičemž již od roku 1990 byl klášter v rámci restitučního vypořádání majetkově převeden řádu menších bratří. Zahrada si z části uchovala užitkový charakter – torzo ovocného sadu.

Dnes slouží hlavní trakt, v jehož přízemních prostorách je umístěn denní stacionář sv. Anežky, spolu se střední částí znovu potřebám kláštera. Nejcennější, nejstarší východní trakt - majetek státu - zůstává otevřen veřejnosti. Zahrada byla obnovena koncem 80. let 20. století. Získala podobu nevýrazné kompozice s pravidelným členěním nástupní plochy do areálu kláštera, přičemž zůstaly ponechány ojedinělé ovocné stromy. Uzavřený areál zahrady je součástí veřejné zeleně.

Zahrada u Müllerova domu

Zahrada se nachází západně od objektu. Dům patřil do areálu dnes již zaniklého Lichtenštejnského zámku, původně hradu opavských Přemyslovců. Komorní, volně stojící jednopatrová budova s valbovou střechou s vikýři, má fasádu zdobenou kolem oken štukovými šambránami. Dům byl vybudován v roce 1726 jako obydlí správce Lichtenštejnského zámku. Kompozice se zahloubeným parterem, typická pro konec 19. a přelom 20. století, je doplněná pravidelným ornamentem se schodišti a sochami (sochy umístěné zde v roce 1926 pocházely z parku v Branticích). V současné době z nich zůstalo pouhé torzo, které je uchováno v depozitáři muzea.

Zahrada u kostela sv. Václava

Jedná se o komorní prostor areálu kostela v rámci vnitrobloku. Původně nevelká zahradní úprava pravidelného půdorysu pravděpodobně měla pro dominikánský klášter užitkový charakter. V období po II. světové válce byla devastována jako celý areál.

Plocha rozkládající se východně od kostela sv. Václava s mlatovým povrchem, kamennou dlažbou ve stopě pilířů kostela byla po obvodu obklopena mírně modelovaným vyvýšeným terénem se zídkami směrem k zástavbě na ulici Solné. Plocha byla doplněna skupinami keřů a stromů. Nová kompozice slouží společenskému využití kulturních akcí v areálu kostela a Domu umění od roku 2001.

Zeleň Dolního náměstí

Jižní část Dolního náměstí lemuje komunikace s intenzívní veřejnou dopravou. Přechod mezi komunikací a volnou pochůzí centrální plochou u západního průčelí kostela sv. Vojtěch tvoří liniová výsadba lip a nově instalovaného mobiliáře.

Z dostupné historické dokumentace není zřejmá přítomnost zeleně na náměstí, výsadba je novodobým zásahem v souvislosti s rekonstrukcí náměstí v roce 2005.

Zeleň Náměstí Republiky

Původně prostor sloužil jako tržiště pro venkovany, kteří do města přijeli z okolních vesnic, a podle hlavního tržního produktu se nazýval Senným trhem. Od roku 1877 se prostranství jmenovalo náměstí Františka Josefa. Po rakouském císaři se jmenovala i kasárna pro téměř sedm set vojáků, která stávala na místě dnešních bytových domů vedle Bredy. Se vznikem samostatného Československa přišel nový název – náměstí Republiky. Poté, co tam koncem dvacátých let nechali židovští obchodníci Max Breda a David Weinstein postavit obchodní dům (tehdy největší v republice), se náměstí stalo jedním z nejfrekventovanějších míst v Opavě.

I po válce náměstí střídalo jména. Od roku 1945 bylo Stalinovým náměstím a zdobil jej pomník věnovaný Rudé armádě. Po roce 1962 neslo náměstí název Obránců míru a po roce 1989 se stalo opět náměstím Republiky. Před třiceti lety tam vznikla další opavská dominanta, hotel Koruna. Ten nahradil zchátralé činžáky. Kompozice zeleně se periodicky mění v souvislosti s úpravami zpevněných ploch a systémem dopravy. Představuje reprezentativní plochu okraje západní části MPZ. Zeleň tvoří kompoziční doplněk rozlehlé zpevněné plochy.

Zeleň Rybího trhu

Rybí trh je z původních tří opavských středověkých náměstí nejmenším. Od počátku se nazýval Smolný trh (Pechring), protože se zde prodávala smůla pro opavské právovárečné domy, později se zde o Vánocích prodávaly ryby (odtud také název Rybí trh). Jedná se o malé trojúhelné náměstí, nejmenší ze středověkých tržišť, od hlavního náměstí je odděleno hmotou farního kostela. Jedná se o kompaktní skupinu vzrostlé zeleně v centru města.

  - ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA

Prioritou je uchování a rehabilitace památkových hodnot v území - je zajišťováno především ochranou památkového území a kulturních památek podle platných předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a vyhláška č. 66/1988Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, v platném znění). Je nutno zajistit záchranu a obnovu významných kulturních památek v MPZ i v rámci města. V rámci Programu regenerace MPZ jsou stanoveny zásady obnovy historického jádra, podrobnější podmínky (zejména funkční, plošné a prostorové) vyplynou při zpracování Regulačního plánu MPZ.

    - OBECNÉ ZÁSADY PRO OCHRANU HISTORICKÝCH HODNOT 
A URBANISTICKÉ KOMPOZICE

- respektovat urbanistickou kompozici historického jádra sídla, pohledy a průhledy na významné dominanty MPZ, zachovat historickou parcelaci

- zachovat výškovou hladinu zástavby

- respektovat a obnovovat veřejná prostranství, historické cesty a pěší trasy

- respektovat plochy zeleně

- zachovat základní principy historického urbanismu a architektonického výrazu

- zachovat historickou zástavbu a novodobé architektonicky kvalitní objekty

- při využití staveb a ploch přihlížet k jejich kapacitním možnostem (únosnosti stavby, území, prostoru) se zřetelem na památkovou podstatu území

- při stavebních úpravách, změnách staveb, které nejsou kulturními památkami a neuvažují se k ochraně zajistit obnovu směřující k nápravě rušivého působení objektu

- dostavby dvorních traktů připustit pouze tehdy, pokud se nebudou rušivě uplatňovat z veřejného prostoru či v panoramatech, jejich objem nesmí výrazně překročit obvyklou zastavěnost v dané části sídla

- novostavby situovat na pozemek podle principů utváření historického půdorysu sídla, půdorysné a hmotové řešení nové výstavby musí korespondovat s historickou hmotovou strukturou a parcelací, novostavby nesmějí rušivě ovlivňovat působení historických dominant a charakteristických panoramat sídla

- zachovat stávající tvar střech s možnostmi změn na objektech rušivě působících v tradiční skladbě střech

Seznam volných a přestavbových ploch, vhodných k zastavění (bez a s hodnotnou zelení)

- plocha mezi hotelem Koruna a Horním náměstím (parc.č. 182/4, 182/5)

- přestavbou území vymezené ulicemi Nákladní a U Fortny

- přestavbové území vymezené ul. U Fortny a Na Valech (parc.č. 122/1-14, 588/14)

- přestavbové území podél ul. Masařské (parc.č. 423, 405, 403)

- přestavbové území – mezi ulicí Popskou a Horním náměstím, parc.č. 260/2, 4, 9, 7, 256/2-4, 270, 265/2-5, 265/4, 582/2-3

- plocha na ul. Růžová (parc.č. 460/2 – část, 457, 456/2 – část)

Seznam volných ploch s hodnotnou zelení, nevhodných k zastavění

- Sady u Muzea

- Smetanovy sady

- Sady Svobody

- Dvořákovy sady

- Rybí trh

- Nám. Osvoboditelů

- Janáčkovy sady

- Klášterní zahrada

- Univerzitní zahrada

- Nám. Republiky – parkoviště před hotelem Koruna

- zelená plocha na křižovatce ul. Masařská a Masarykova tř. (parc.č. 575 - část)

- parc.č. 549/1

- parc.č. 535/1

- parc.č. 346

- vnitrobloky jiné, než výše uvedené

Seznam volných ploch bez zeleně, vyloučených ze zastavění

- vnitřní plochy všech náměstí

    - ZÁSADY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- zachovat využití MPZ jakožto smíšeného centrálního území města s reprezentativní funkcí a pestrou škálou nabídky občanského vybavení, podporovat vznik drobných provozoven – obchodů, galerií, řemeslných a výtvarných dílen

- území historických ulic rozvíjet jako symbiózu bydlení, občanského vybavení a kulturních aktivit

- hlavním principem navržených zásad je umožnit (při zachování památkových hodnot) omezený rozvoj území a zajistit tak živost památek a centra města

- nepřipustit výrobní a jiné podnikatelské záměry dlouhodobě narušující obytnou pohodu a prostředí MPZ

    - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Technická infrastruktura

Rekonstrukce a obnova sítí technické infrastruktury bude prováděna integrované v souvislosti s úpravami veřejných prostranství. Jde zejména o prostor náměstí Republiky, U Jaktařské brány, Horní nám. ulice Mezi Trhy.

Dopravní infrastruktura:

- snižovat zatížení osobní dopravou

- omezit provoz osobní dopravy do centrální části památkové zóny

- povrchy pojízdných komunikací řešit v žulové kostce

- chodníky dláždit velkoformátovou dlažbou, žulovou kostkou – tradičním materiálem, v technicky vhodném místě používat také mlaty

- odstranit velkokapacitní povrchová parkoviště

- respektovat stávající uliční systém, hlavní stávající pěší a cyklistické trasy

    - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

- respektovat stávající vymezení prostoru v místě historické uliční čáry a obrysovou stopu objektů

- obnovit historickou uliční síť při úpravách nebo opravách objektů

- respektovat stávající výškovou hladinu určenou památkově chráněnými objekty a objekty určujícími charakter památkové zóny

- dbát na formální a tvarovou identitu objektů

- regulovat množství zeleně na plochách náměstí, neosazovat tyto plochy nevhodnými dřevinami

    - OCHRANA PŘÍRODY, ÚSES

V řešeném území se nenachází ani do něj nezasahuje národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka ani přírodní památka.

V MPZ se nachází plochy uměle vytvořené a intenzivně udržované – plochy městské zeleně (především Městské parky), které nejsou součástí ÚSES. Ten je řešen zejména mimo centrum města.

    - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V řešeném území je svoz odpadů prováděn centrálně dle zavedeného systému nakládání s komunálním odpadem. Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu zajišťuje pro obec oprávněná osoba, kterou je společnost Technické služby Opava s.r.o. Vyseparované složky komunálního odpadu jsou sváženy do areálu svozové firmy k dalšímu dotřídění, zpracování a následnému předání oprávněným firmám k dalšímu využití, zbytkový směsný komunální odpad je odvážen k uložení na skládku společnosti Marius Pedersen a.s. v Holasovicích. Odstraňování odpadů probíhá na základě smluvních vztahů mezi svozovou firmou a dalšími  firmami oprávněnými k nakládání s odpady.

V souvislosti s tříděním odpadů je město zapojeno do systému vytvořeného společností EKO-KOM, a.s. a to podpisem smlouvy s touto společností. Na základě této smlouvy a pravidelných čtvrtletních hlášení jsou městu propláceny odměny podle množství vytříděných odpadů předaných k recyklaci. Prostředky takto získané jsou zpětně využívány ke zlepšení systému třídění odpadů.

Sběrné dvory se nacházejí mimo MPZ. Při umísťování  barevných kontejnerů na separovaný sběr a nádob na zbytkový směsný komunální odpad jsou přednostně využívány méně exponované prostory mimo hlavní pohledové osy.

  - CESTOVNÍ RUCH A OBNOVA KONTEXTU CELÉHO MĚSTA

Význam kulturních památek pro cestovní ruch

Kulturní památky tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství každého národa. Současně však představují bohatství v nejzákladnějším smyslu. Zájem o návštěvy historických lokalit v celosvětovém měřítku neustále vzrůstá, výnosy z kulturní turistiky tvoří významné procento z veškerých výnosů cestovního ruchu.

Cestovní ruch je odvětvím, které může tvořit největší objem prostředků pro obnovu a revitalizaci památek. Je proto společensky velmi žádoucí, aby se při zachování všech zásad památkové péče a rovnoměrného rozvoje území co nejvíce vhodných památek stalo vyhledávanými cíli cestovního ruchu.

Turistické trasy a naučné stezky

Opava byla v minulosti (stejně jako dnes) významným obchodním centrem regionu. Procházela jí významná kupecká stezka, zvaná Jantarová, která spojovala sever a jih Evropy. Celá oblast turistické oblasti Opavské Slezsko se vyznačuje velkým množstvím církevních památek a také množstvím zámků, které jsou ve většině případů v současné době využívány jako víceúčelové prostory. V mnohých z nich sídlí obecní úřady.

V okolí města Opavy se nachází množství naučných stezek:

| Název stezky | Začátek – konec stezky | Délka trasy v km |
| --- | --- | --- |
| Břidlicová stezka | Budišov n. Budišovkou – Čermná ve Slezsku (okruh) | 33 |
| Moravice | Vítkov - Vikštejn | 1,2 |
| Hanuše | Hradec n. Moravicí - Žimrovice | 4,5 |
| Hvozdnice | Slavkov u Opavy (okruh) | 9,5 |
| Lovecká stezka Lichnovských (Bukový chodník) | Hradec n. Moravicí - Bukovina | 6 |
| Raduň – Jakubčovice | Raduň - Jakubčovice | 7,5 |
| PP Mariánské louky | Hradec n. Moravicí (okruh) | 1,9 |
| Městská NS Hradec n. Moravicí | Hradec n. Moravicí | 3,5 |
| Městskými parky Opavy | Opava | 2 |
| Areál opevnění Darkovičky | Hlučín - Darkovičky | 6,5 |
| Lesní naučná stezka v Chuchelenském lese | Bolatice (okruh) | 5,8 |

Územím města rovněž prochází pěší turistické trasy značené Klubem českých turistů (KČT):

| zelená | Opava-Vávrovice, Opava – Jaktař, Stěbořice, Litultovice, Jánské koupele, Podhradí |
| --- | --- |
| žlutá | Opava, Opava – Kylešovice, Raduň, Jakubčovice, Žimrovice |
| červená | Opava, Velké Hoštice, Štítina, Nové Sedlice, Hrabyně |

Seznam cyklistických stezek, cyklistických tras a cyklistických pruhů v Opavě

Cyklistické pruhy

| Umístění cyklistického pruhu (ulice) | Délka v m |
| --- | --- |
| Ratibořská | 1.350 |
| Vrchní – Rolnická | 2.100 |
| Rybníček – Englišova | 1.550 |
| Rooseveltova – Husova | 1.330 |

Cyklistické stezky

| Název cyklistické stezky | Délka v m |
| --- | --- |
| Cyklostezka č. 55 „Slezská magistrála“ – úsek Hozovo – Kolofíkovo nábřeží | 607,8 |
| Cykllistická stezka č. 551 Opava-Kylešovice-hranice k.ú. Opava/Branka u Opavy | 2.607,8 |

Cyklistické trasy

| Název cyklistické trasy | Délka v m |
| --- | --- |
| Cyklistická trasa č. 6092 Opava (Kolofíkovo nábř.)-Chlebičov-Chuchelná-Píšť hranice s Polskem | 8.000 |
| Cyklistická trasa č. 6126 Opava (Kateřinky)-hranice s Polskem (směr Pilszcz) | 6.000 |
| Cyklistická trasa č. 6167 Opava (Karlovec)-Zlatníky-Nový Dvůr-Hlavnice | 8.000 |
| Cyklistická trasa č. 6168 Vávrovice/Wiechovice - Zlatníky | 5.000 |
| Cyklistická trasa č. 6078 Opava - Raduň - Jakubčovice -Skřípov - Nový Dvůr - Fulnek - Suchdol nad Odrou - Kunín, žst | 1.500 |

Poznámka: Délka cyklistických stezek a tras a cyklistických pruhů se týká výhradně města Opavy.

PREZENTACE PAMÁTEK, ORIENTACE VE MĚSTĚ

Každoročně probíhá na území města několik akcí věnovaných na podporu a prezentaci památek. Jedná se především o Mezinárodní den památek a historických sídel, Dny evropského dědictví. Během těchto akcí jsou zpřístupněny jednotlivé kulturní památky, z nichž některé jsou veřejnosti přístupné pouze v tomto dni. Probíhají komentované prohlídky, o které je mezi občany velký zájem.

Město nemá propracovaný orientační systém speciálně na hodnotné stavby či architektonicky cenné soubory. Informace o možnosti návštěv jednotlivých památek podává informační centrum nebo interaktivní tabule umístěná na Horním náměstí.

Kulturní akce

Statutární město Opava připravuje každoročně kromě tradičních kulturních multižánrových festivalů (Další břehy – od roku 1997, Bezručova Opava – od roku 1958), soutěží (Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena - Soutěž mladých varhaníků, Literární a výtvarná soutěž O cenu primátora) a koncertů (promenádní koncerty, abonentní koncerty vážné hudby) následující akce:

Výstupy na věž Hlásky

Pravidelné výstupy na věž probíhají dle časového harmonogramu, který je vždy zveřejněn na stránkách Městského informačního centra. Vstupenky je možné zakoupit taktéž v Městském informačním centru. Kromě sezónních a mimosezónních prohlídek je možné vidět osvětlenou večerní Opavu z ptačí perspektivy v termínech před Vánočními svátky.

Velikonoční a Vánoční jarmarky

Velikonoční trhy se konají každoročně na Horním náměstí v období Velikonoc. Trvají zpravidla 14 dnů a posledním dnem trhů je Velikonoční neděle. Na náměstí se ve stáncích prodávají převážně výrobky s velikonoční tématikou. Připraven je bohatý doprovodný program (vystoupení hudebních souborů a skupin, soutěže pro děti s Velikonoční tématikou atd.). Vánoční trhy trvají zpravidla od 1. adventního víkendu do 23. prosince a probíhají na obou náměstích v centru města, tedy na Horním i na Dolním náměstí. Několik desítek stánků s tradičními vánočními či řemeslnými výrobky a s různými dobrotami (medovina, punče, bramboráky, trdelníky atd.) navozují tu pravou vánoční atmosféru. Bohatý doprovodný program je naplánován na každý den konání trhů. Tradicí v Opavě se stává, že vánoční strom si zdobí opavské i mimoopavské děti. Každý rok se tak sejde několik stovek ozdob, kterými jsou pak vyzdobeny nejen strom, ale také stánky, radniční budova Hláska a případně další veřejná prostranství.

Farmářský trh

Od roku 2011 se na Dolním náměstí koná Farmářský trh, který několikrát týdně v období od dubna do října nabízí v prodeji zeleninu, ovoce, sazeničky i uzenářské a sýrové výrobky. Trh doplňuje také prodej řemeslných výrobků.

Májová procházka

Akce Městského informačního centra, které pravidelně v měsíci květnu pořádá zdarma prohlídky města pro veřejnost spojené s prohlídkou běžně nepřístupného kostela sv. Hedviky.

Den dětí

Město pořádá městský Den dětí ve spolupráci s opavskými organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami pro děti jako je např. Středisko volného času. Program nabízí vystoupení, soutěže a hry pro děti.

Opavské kulturní léto

Opavské kulturní léto pořádá město od roku 2006. Jedná se o soubor programů, které probíhají v průběhu letních prázdnin na veřejných prostranstvích, nejčastěji na Dolním náměstí a v Městských sadech. Cílem kulturního léta je především oživit město v době, kdy mnohé kulturní stánky (např. kino, divadlo atd.) mají v době letních prázdnin zavřeno a lidé vyhledávají spíše zábavu ve venkovních prostorách. Program je zaměřen na co nejširší vrstvy návštěvníků.

Dny Evropského dědictví

K oslavám Dnů Evropského dědictví (EHD – European Heritage Days), které probíhají vždy v první polovině září, se Opava připojuje od roku 2003. Akci zaštiťuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož Opava je členem. Otevření obvykle pro veřejnost nepřístupných památek je zpravidla obohaceno výkladem průvodce a případně doprovodným programem. Velký zájem veřejnosti zaznamenaly zejména oslavy, při kterých mohli návštěvníci absolvovat okruh po památkách historickým autobusem. Výběr památek i doprovodný program je volen dle tématu EHD.

Svatováclavská procházka městem

Jedná se o akce Městského informačního centra u příležitosti státního svátku sv. Václava 28. září. Jsou pořádány zdarma prohlídky města pro veřejnost spojené s prohlídkou běžně nepřístupného kostela sv. Hedviky.

Den (či noc) otevřených dveří na Hlásce

Tato akce se pravidelně koná vždy u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu (28. října). V tento den (či noc) je radnice zpřístupněna veřejnosti, akce je vždy doprovázena výstupem na věž a zajímavým programem. V jednom roce měli tak lidé možnost vidět scénku, při které pana primátora navštívil purkmistr, který stál v čele města před 100 lety (Emil Rochowanski) a vzájemně pak s primátorem rozmlouvali o vývoji města během této doby. V roce 2007 zaznamenala velký úspěch Noc otevřených dveří, při které na radnici strašilo a lidé se tak od duchů dovídali o historii Hlásky. Nutno připomenout, že všechny herecké výkony byly v rukou úředníků Magistrátu. Akce se na různé téma pořádá každý rok.

Pietní akty s doprovodným programem

Statutární město Opava se každoročně připojuje ke vzpomínkovým akcím na významné události v historii České republiky či města.

Jsou to:

- 7. 3.: narození T. G. Masaryka (pietní akt probíhá u pamětní desky T. G. Masaryka na budově Slezské univerzity na Masarykově třídě)

- 22. 4.: výročí osvobození Opavy (pietní akt probíhá u památníku na náměstí Osvoboditelů)

- 8. 5.: Den osvobození České republiky (pietní akt probíhá na Městském hřbitově u Památníku rudoarmějcům)

- 21. 6.: vzpomínka na Heliodora Píku (akt probíhá u pamětní desky Heliodora Píky, která je umístěna na budově Hlásky)

- 28. 10.: Den vzniku samostatného Československa (akt probíhá u pamětní desky T.G.M. na Masarykově třídě)

- 11. 11.: Den Veteránů (akce Armády ČR)

- 17. 11.: Den boje za svobodu a demokracii (akt probíhá u památníku na nám. Slezského odboje v Opavě)

Některé z akcí jsou doprovázeny doprovodným programem, například 28. 9. se konají výstupy na věž kostela sv. Hedviky, 28. 10. Den otevřených dveří na Hlásce, 17. 11. Lampiónový průvod.

Statutární město Opava je rovněž zřizovatelem několika příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž prostory je možné využít pro různá společenská setkání:

Slezské divadlo

Historická budova Slezského divadla z počátku 19. století.

Knihovna Petra Bezruče

Budova bývalé Obchodní a živnostenské komory je jednou z ukázek tvorby architekta Leopolda Bauera v Opavě. V knihovně se nachází rovněž sál, který slouží jako obřadní síň či sál pro různá společenská setkání.

Opavská kulturní organizace

Spravuje Obecní dům (kulturní památka z počátku 20. století) s mnoha multifunkčními prostory a Dům umění s kostelem sv. Václava (bývalý Dominikánský klášter s odsvěceným kostelem), jehož prostory slouží jako městská galerie. Kostel je s oblibou využíván pro různá kulturní vystoupení.

Středisko volného času

Mimo jiné spravuje také Loutkové divadlo, středisko se aktivně podílí na společenských akcích určených nejen pro děti.

Statutární město Opava má ve svém majetku také Víceúčelovou halu s kapacitou 3.000 míst. Hala slouží nejen sportovním, ale také kulturním aktivitám.

V majetku města je rovněž Kulturní dům Na Rybníčku, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Prostor tohoto objektu bude sloužit především společenským akcím typu plesy, konference, taneční kurzy apod.

Propagace města

Statutární město Opava se zaměřuje na různé formy propagace. Základem je využívání jednotného grafického manuálu včetně používání loga města. Tento manuál se projevuje především v rámci písemné formální komunikace úřadu s občany.

Město vydává nebo se významným způsobem podílí na vydání mnoha propagačních materiálů o městě. Většinu materiálů je možné zakoupit v Městském informačním centru. Jedná se především o letáčky, brožury, publikace a mapy města.

Nezbytnou samozřejmostí jsou internetové stránky města, odkazující na turistické atraktivity, využívání vylepovacích ploch ve městě, ploch CLV, bannerů a inzerce v MHD. Mimo tištěných materiálů jsou součástí propagace také jednotlivé městské akce, které jsou popsány výše.

Pro propagaci je velice důležité specifikovat vize a představy města do dokumentu, na který pak může aktivní formou navázat plán propagačních aktivit (např. Strategický plán rozvoje města či Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu).

Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vztahu k využívání kulturních památek

Jak bylo zmíněno v úvodu, existence kulturních památek tvoří jeden ze základních předpokladů rozvoje cestovního ruchu v dané lokalitě. Je však třeba respektovat některá základní pravidla, která by měla památky udržovat jak v atraktivní tak i udržitelné podobě i pro mnohé další generace.

Principy památkové péče:

Preference preventivní péče, tedy průběžné údržby památek před renovačními či dokonce rekonstrukčními intervencemi; součástí prevence je i dobrý územní plán a místo, které je v něm památkám přiznáno.

Průzkum, dokumentace a objektivní všestranné poznání hodnot památky musí být východiskem jak výběru objektů k ochraně, tak způsobů péče o ně a posléze i jejich prezentace.

Obnova památky musí vyváženě spojovat uchování jejích hodnot s pochopením pro udržení její živé funkce jako nejlepší záruky její trvalé existence. Vědomí nezastupitelnosti originální hmotné substance památky jako zdroje její autenticity a vypovídací hodnoty a jako nositele hodnoty stáří.

Věrohodnost nepřímých podkladů o které se obnova opírá; obnova historického tvaru se musí zastavit tam, kde začíná hypotéza (Benátská charta).

Památku je třeba uchovat na místě, kde byla postavena nebo pro které byla vytvořena; přemístění památky lze odůvodnit jen výjimečně, ze záchranných důvodů.

O památky je nejlépe pečovat prostředky, kterými vznikly, tedy s užitím historických technologií, postupů a materiálů, jejichž kontinuitu je třeba udržet.

Chráníme nejen památku, ale i její prostředí a urbanistický či krajinný kontext; v urbanistickém měřítku jde o historický městský půdorys, poměr zastavěných a volných ploch včetně zeleně a historickou skladbu dominant.

Památková péče musí všemi prostředky obhajovat a prezentovat své cíle a aktivně komunikovat se společností.

- ZÁMĚRY A CÍLE PROGRAMU REGENERACE Městské Památkové zóny opava

  - HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE MĚSTA

Město má zpracovaný Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2007-2020, ve kterém jsou stanoveny prioritní oblasti rozvoje. Tyto oblasti jsou posléze konkrétněji rozpracovány do podoby priorit a opatření.

| Prioritní oblast | Priorita | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Ekonomika | E.1 – Tvorba podmínek pro dostatek kvalifikovaných pracovních sil | E.1.1 – Propagace vybraných oborů Mapování potřeb podnikatelů v oblasti potřeby pracovních sil, propagace potřebných oborů, zvyšování kvality vzdělávání a její přiblížení potřebám zaměstnavatelů |
|  |  | E.1.2 – Podpora začínajícím a malým a středním podnikatelům Zpracování databáze nebytových prostor vhodných pro podnikání, informování podnikatelské sféry a monitorování potřeb podnikatelů, program finanční podpory začínajícím podnikatelům, omezení výstavby velkoplošných prodejen na pozemcích vlastněných SMO a v centru města |
|  | E.2 – Rozvoj cestovního ruchu | E.2.1 – Jednotná propagace turistické oblasti Opavské Slezsko Propagační materiály zaměřené na atraktivity Opavského Slezska, účast na veletrzích cestovního ruchu, produktové balíčky ve spolupráci města s podnikateli v oblasti CR |
|  |  | E.2.2 – Rozvoj stávajících atraktivit Značení atraktivit, zajištění dostatečného množství propagačních materiálů u atraktivit, rozvoj kulturních a technických památek na území města |
|  |  | E.2.3 – Podpora vytvoření nových atraktivit Provedení marketingového průzkumu, na základě něhož by došlo k definování chybějících atraktivit pro různé cílové skupiny, realizace a podpora realizace projektů vyplývajících z marketingového průzkumu, |
|  | E.3 - Zemědělství | E.3.1 – Podpora nepotravinářského využití zemědělských plodin Podpora realizace výstavby zařízení pro nepotravinářské využívání zemědělských plodin |
| Infrastruktura | I.1 – Řešení vnitřní dopravy města | I.1.1 – Zklidňování dopravy ve městě a rozvoj cyklistické a pěší dopravy Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, postupné přemisťování podnikatelských aktivit náročných na dopravní napojení na okraj města, výstavba cyklistických stezek, výstavba regionálních cyklostezek, podpora rozvoje další cyklistické infrastruktury, vytváření pěších a cyklistických tras do městských částí a nejbližších obcí |
|  |  | I.1.2 – Udržení standardu MHD Obnova a ekologizace vozového parku, zdokonalení integrovaného dopravního systému, zkvalitňování nabídky služeb MHD a systému motivace pro používání veřejné dopravy |
|  |  | I.1.3 – Zvýšení plynulosti dopravy ve městě, zlepšení průjezdnosti |
|  |  | I.1.4 – Zkapacitnění komunikací směrem k hraničním přechodům do Polska Zkapacitnění silniční dopravy, zkapacitnění cyklistické dopravy |
|  |  | I.1.4 – Zkapacitnění komunikací směrem k hraničním přechodům do Polska Zkapacitnění silniční dopravy, zkapacitnění cyklistické dopravy |
|  | I.2 – Vnější doprava | I.2.1 – Napojení Opavy na dálnice D47 a A4 Aktivní účast města ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice hr.přechod) |
|  |  | I.2.2 – Převedení tranzitní dopravy mimo město Aktivní spolupráce města s MSK na vybudování Jižního okruhu, aktivní účast města ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 (severní obchvat Opavy a severní obchvat Komárova), předprojektová příprava severního obchvatu Komárova |
|  | I.3 – Rozvoj technické infrastruktury | I.3.1 – Dořešení odvodu a likvidace odpadních vod ve městě Opava-Kylešovice, úprava staré Jaktarky, Opava-Jaktař |
|  |  | I.3.2 – Řešení odvodu a likvidace odpadních vod v městských částech Komárov a Suché Lazce, Vávrovice a Držkovice, Malé Hoštice, Zlatníky u Opavy a Milostovice, Vlaštovičky a Karlovice, Podvihov a Komárovské Chaloupky |
|  |  | I.3.3 – Rozvoj ploch pro podnikání včetně budování technické infrastruktury Mapování a hodnocení využitelnosti brownfields, zejména podél plánovaných tras obchvatů města, příprava ucelených lokalit pro vznik průmyslových zón a ploch pro podnikání |
|  |  | I.3.4 – Rozvoj ploch pro bydlení včetně budování technické infrastruktury Identifikace ploch pro další bytovou výstavbu, příprava ucelených lokalit pro bydlení (vč. nájemního) |
|  |  | I.3.5 – Protipovodňová opatření Zkapacitnění Otického příkopu, úprava toku Jaktarky včetně rekonstrukce mostu na Žižkově ulici |
| Lidé | L.1 – Vzdělávání a zaměstnanost | L.1.1 – Spolupráce škol, podnikatelů, ÚP a dalších institucí s cílem zlepšení (optimalizace) zaměstnanosti, iniciovaná městem Fórum vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu práce a SMO |
|  |  | L.1.2 – Podpora zaměstnávání v oblasti sociální ekonomiky Využití nástrojů zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce |
|  |  | L.1.3 – Rozvoj vzdělávací infrastruktury Aktualizovat stávající koncepci opavského školství v návaznosti na populační trendy, podpora rozvoje školního poradenství a dalšího vzdělávání pracovníků školního poradenství, modernizace školních jídelen a zkvalitnění školního stravování ve vazbě na normy EU, zvyšování kvality výuky na školách zřizovaných městem, zavedení dlouhodobého systému hodnocení škol |
|  |  | L.1.4 – Podpora rozvoje univerzitního vzdělávání Podpora rozšiřování prostorových ubytovacích kapacit SU, podpora rozšíření aktivit SU, komplexní podpora zatraktivnění SU pro pedagogy, včetně zahraničních, podpora, případně partnerství, v připravovaných projektech SU, iniciace dalších projektů |
|  |  | L.1.4 – Podpora rozvoje univerzitního vzdělávání Podpora rozšiřování prostorových ubytovacích kapacit SU, podpora rozšíření aktivit SU, komplexní podpora zatraktivnění SU pro pedagogy, včetně zahraničních, podpora, případně partnerství, v připravovaných projektech SU, iniciace dalších projektů |
|  | L.2 – Důstojné životní podmínky znevýhodněných obyvatel | L.2.1 – Rozvoj sociálních služeb a péče Posouzení opodstatněnosti poskytování finanční podpory NNO v oblasti sociálních služeb na základě výsledků jejich činností, podpora schopnosti poskytovatelů sociálních služeb získávat finanční prostředky, vznik a realizace komunikační strategie v oblasti sociálních služeb, efektivní využití výstupů Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a péče SMO |
|  |  | L.2.2 – Zlepšení podmínek pro bydlení zdravotně a sociálně znevýhodněných osob Zvýšení kapacity azylového bydlení pro ženy a rodiny s dětmi, poskytnutí vhodného objektu NNO k využití pro bydlení znevýhodněných osob, podpora chráněného a podporovaného bydlení, vznik penzionu pro seniory (jako komerční aktivity) |
|  |  | L.2.3 – Zlepšení přístupnosti veřejných budov, prostranství a MHD pro tělesně postižené Lepšení přístupu a pohybu v objektech v majetku města, zajištění bezbariérovosti veřejných prostranství, zlepšení využitelnosti MHD pro tělesně postižené |
|  | L.3 – Zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit | L.3.1 – Institucionální rámec pro rozvoj sportu ve městě Zřízení a provoz jedné organizace pro správu sportovišť města, zpracování paspartu sportovišť s vyhodnocením stavu a perspektivy jejich využitelnosti, analýza stávajících zásad podpory sportu v Opavě a případná aktualizace |
|  |  | L.3.2 – Rozvoj sportovní infrastruktury Výstavba, případně rekonstrukce plaveckého a zimního stadionu, výstavba tréninkové haly včetně ubytovacích kapacit, podpora města při přemístění jezdeckého areálu |
|  |  | L.3.3 - Institucionální rámec pro zabezpečení celkového kulturního rozvoje města Zpracování paspartu kulturních zařízení s vyhodnocením stavu a perspektivy jejich využitelnosti, podpora kulturních a volnočasových aktivit |
|  |  | L.3.4 – Rozvoj kulturní infrastruktury Řešení multikina v rámci výstavby zábavního centra v prostoru bývalé městské tržnice, vybudování místa pro konání kulturních akcí (vč. letního kina) v Městských sadech, zřízení Obecního domu v prostorách bývalé Komerční banky, rekonstrukce a přístavba KD Na Rybníčku, revitalizace Dominikánského kláštera s kostelem sv.Václava (Dům umění), zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě, modernizace knihovny Petra Bezruče |
| Životní prostředí | Z.1 – Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže | Z.1.1 – Snižování negativních vlivů hluku Hluková mapa města, podpora realizace záměrů vyplývajících z hlukové mapy města se zaměřením na dopravu, na snižování negativních vlivů z podnikatelské činnosti, se zaměřením na vytváření protihlukových bariér (včetně zeleně) a na striktní vymáhání realizace protihlukových opatření ve stavebních řízeních |
|  |  | Z.1.2 – Zlepšení kvality ovzduší a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie Podpora snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, koncepce využitelnosti obnovitelných zdrojů energie, podpora realizace záměrů vyplývajících z této koncepce, snižování energetické náročnosti provozu úřadu, příspěvkových organizací a objektů v majetku města |
|  | Z.2 – Zlepšování systému sběru, zpracování a využití odpadů | Z.2.1 – Vytvoření systému sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) Výstavba zařízení na využití BRO, zabezpečení sběru BRO u městských organizaci, u veřejné a podnikatelské sféry |
|  |  | Z.2.2 – Zlepšení využití zpracování komunálního odpadu Podpora využívání nových technologií pro zpracování komunálního odpadu,zlepšování podmínek pro separování komunálního odpadu |
|  | Z.3 – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | Z.3.1 – Strategie rozvoje EVVO v Opavě Zpracování koncepce EVVO v Opavě, zapojení do Národní sítě Zdravých měst, systematická propagace EVVO v Opavě, zavedení stabilního systému financování EVVO v Opavě |
|  |  | Z.3.2 – Podpora EVVO v oblasti veřejné správy Školení zástupců města a magistrátu v oblasti EVVO, zavedení environmentálně příznivého provozu MMO, podpora environmentálně příznivého provozu městských částí a příspěvkových organizací |
|  |  | Z.3.3 – Podpora informovanosti osvěty veřejnosti Informační osvětové kampaně zaměřené na závažné problémy ŽP s dopady na zdraví obyvatel, podpora účasti veřejnosti při plánování záměrů města v oblasti ŽP, aktivní účast města a podpora celostátně organizovaných akcí na podporu EVVO, podpora environmentálně orientovaných NNO, podpora EVVO ve školství |
|  |  | Z.3.4 – Podpora EVVO v podnikatelské sféře Zapojování podnikatelů do propagačních kampaní EVVO, soutěž Podnikatel roku města Opavy z hlediska přístupu k ŽP, zlepšení informovanosti podnikatelské veřejnosti |
|  | Z.4 – Zlepšování stavu přírody a krajiny | Z.4.1 – Vytváření podmínek pro rozvoj veřejné zeleně Plánování většího podílu veřejné zeleně v rámci nové výstavby, vymáhání obnovy a údržby zeleně při investičních akcích, řešení konfliktu obnovy zeleně s ochrannými pásmy sítí |
|  |  | Z.4.2 – Revitalizace krajiny Mapování zeleně na území městských částí s cílem podpory posílení biodiverzity v nezastavěné části města, postupná realizace stavebních prvků ÚSES, rozšiřování zeleně v nezastavěné části města s cílem podpory rekreačních činností |
|  |  | Z.4.2 – Revitalizace krajiny Mapování zeleně na území městských částí s cílem podpory posílení biodiverzity v nezastavěné části města, postupná realizace stavebních prvků ÚSES, rozšiřování zeleně v nezastavěné části města s cílem podpory rekreačních činností |
| Správa města a městských částí | S.1 – Zjednodušení, zpřístupnění a zkvalitnění služeb veřejnosti | S.1.1 – Zvyšování kvalifikace a profesionality úředníků Nastavení interního systému vzdělávání pracovníků MMO, provedení průzkumu spokojenosti pracovníků MMO, zavedení systému pravidelného hodnocení pracovníků, zavedení motivačního systému pro úředníky magistrátu, zavedení systému firemní kultury |
|  |  | S.1.2 – Kvalitní výkon veřejné správy zjednodušením a zprůhledněním administrativních postupů MMO Zpracování procesní analýzy administrativních postupů magistrátu, implementace doporučení vyplývajících z procesní analýzy, zvýšení transparentnosti procesů za účelem prevence rizika korupce |
|  |  | S.1.3 – Vytvoření centra správních činností v Opavě (Správní centrum Krnovská) Přemístění části výkonu veřejné správy SMO do adaptovaných budov areálu na ulici Krnovská, zpřístupnění stávajících i plánovaných budov MMO zdravotně postiženým občanům, vybudování centrálního archivu MMO |
|  | S.2 – Vytvoření fungující komunikační strategie | S.2.1 – Rozvoj vnitřní komunikace magistrátu, městských částí a organizací zřízených městem Zdokonalení systému informování s důrazem na kvalitu, přesnost a včasnost, zlepšení technických parametrů MAN (metropolitní datová síť) pro komunikaci s městskými částmi, nastavení systému řízení projektů |
|  |  | S.2.2 – Rozvoj vnější komunikace Informování o službách magistrátu a dalších úřadů umístěných na území SMO, nastavení strategie systému komunikace záměrů města vůči veřejnosti, nastavení systému zpětné vazby, zavedení systému operativního informování občanů, zlepšení systému komunikace magistrátu SMO s obcemi ve správním obvodu Opavy jako obce s rozšířenou působností |

  - HLAVNÍ CÍLE REGENERACE A OBNOVY ÚZEMÍ MPZ OPAVA

- ochrana a obnova kulturního dědictví – jedinečnosti architektonických památek MPZ, dominant a církevních staveb na území města

- provést neodkladné práce na ochranu a obnovu kulturních památek

- provádět průběžné opravy kulturních památek a ohrožených objektů a souborů, které se podílejí na památkové podstatě MPZ

- úpravy veřejných prostranství a systémů technické infrastruktury, ochrana životního prostředí

- realizovat úpravy, rekonstrukce a obnovu zpevněných povrchů, včetně rekonstrukcí a obnovy inženýrských sítí

- provádět postupně rekonstrukce a úpravy dalších veřejných prostranství v rámci MPZ, obnovovat systémy technické infrastruktury v souvislosti s těmito úpravami

- provádět obnovu veřejných vnitrobloků a pravidelnou údržbu zeleně městských sadů

  - ORGANIZAČNÍ A LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ PODPORY ZE STRANY MĚSTA

Město má schválený územní plán z roku 1998. V současnosti byl projednán koncept nového územního plánu jehož schválení je plánováno na rok 2014.

Město se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu a kultury:

- obnovuje historické památky ve svém vlastnictví

- financuje Opavskou kulturní organizaci, Městskou knihovnu, Informační centrum, Slezské divadlo, Středisko volného času.

- podporuje každoročně vyhlašováním kulturních grantů občanská sdružení a společenské organizace, aby jim umožnilo realizovat řadu kulturních a společenských akcí a výstav

PROJEKTY A SPECIÁLNÍ DOKUMENTACE

Potřeba dokumentace je nutná zejména pro podrobnější definování regulačních podmínek a pro návrh etapizace jednotlivých akcí. Pro řešení v dalších stupních dokumentace, pro umístění staveb a inženýrských sítí, pro návrh veřejných prostranství a sadových úprav je vždy nutné zaměření skutečného stavu území.

Je nutno zajistit:

- regulační plán městské památkové zóny

- stavebnětechnický a archivní průzkum nejen kulturních památek, ale také hodnotných staveb na území centra města

- doplnit označení kulturních památek cedulkami „kulturní památka“

- realizovat projekt na označení objektů a tras po zajímavých památkách města – zlepšit informační systém

  - OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK A OBJEKTŮ V MPZ opava

Přehled akcí pro regeneraci objektů

| KP, MPZ | Název akce | Č.p. | termín | odhad nákladů v mil. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24493/8-1283/1 | Kostel sv. Ducha - dokončení oprav střechy lodi, věže |  | I.etapa | 7 |
| 17564/8-1316 | Beethovenova 2 - fasáda | 179 | I.etapa | 1 |
| 102872 | Popská, městský dvojdům – oprava plotu | 181 | I.etapa | 0,7 |
| 13916/8-1295 | Dolní náměstí 4 - boční fasáda (dům U bílého koníčka) | 115 | I.etapa | 2,5 |
| 22946/8-1297 | Dolní náměstí 6 - oprava fasády, výměna oken | 20 | I.etapa | 2 |
| 32160/8-1298 | Dolní náměstí 7 - oprava fasády, výměna oken | 19 | I.etapa | 2 |
| 36407/8-2533 | Dvořákovy sady, Meteorologický sloup |  | I.etapa | 0,3 |
| 45495/8-1311 | Mezi trhy 2, oprava hlavního schodiště | 290 | II.etapa | 1,2 |
| 19113/8-1321/1 | Kostel sv. Jana Křtitele – statické zabezpečení, celková rekonstrukce |  | II.etapa | 7 |
| 20006/8-1319/1 | Městský dům „Müllerův“ – celková rekonstrukce | 1 | II.etapa | 20 |
| 34912/8-3079 | Měnírna - rekonstrukce, zpřístupnění interiéru | 183 | II.etapa | 1,5 |
| 34968/8-2519 | Ostrožná 42 – oprava fasády, střecha, okna | 234 | II.etapa | 8 |
| MPZ | Náměstí Osvoboditelů 4 - statické zajištění a oprava fasády | 420 | II.etapa | 1 |
| 24493/8-1283/2 | Minoritský klášter – fasáda, okna | 342 | III.etapa | 10 |
| 34837/8-2212 | OD Breda - fasáda, okna | 159 | III.etapa | 40 |
| 35435/8-1286 | Blücherův palác – celková rekonstrukce | 345 | III.etapa | 80 |
|  | potřeba celkem |  |  | 184,2 |

  - ETAPIZACE A ODHAD NÁKLADŮ

Návrh zařazení akcí k obnově v následujících letech je rozdělen na etapy. Jelikož nelze předem jasně stanovit, kolik finančních prostředků se podaří v určitém roce zabezpečit, ani jak vysoká bude připravenost k akci jednotlivých projektů (zpracování projektové dokumentace, provedení všech průzkumů, spoluúčast vlastníka objektu), mohou se jednotlivé priority v průběhu času měnit. Akce, které se nepodaří zrealizovat v 1. etapě se automaticky posouvají do etapy druhé. Pracovní skupiny musí tyto akce průběžně monitorovat a aktualizovat.

V rámci Programu regenerace MPZ je etapizace navržena následovně:

I. etapa do r. 2014 – potřeba 15,5 mil. Kč

II. etapa 2015 – 2017 – potřeba 38,7 mil. Kč

III. etapa 2018 – 2020 – potřeba 130 mil. Kč

  - OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ZELENĚ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Přehled akcí pro regeneraci veřejných prostranství:

- řešení vnitrobloku Popská, Horní náměstí

- zástavba vnitrobloku Lazebnická, Holubí, Masařská

- řešení prostoru bývalé tržnice na Nákladní ulici

- ÚČINNOST DOSAVADNÍCH PROGRAMŮ A DALŠÍ POSTUP REGENERACE

  - MOŽNOSTI FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ K REALIZACI

Program regenerace musí být zajišťován v úzké spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Veřejných prostředků je málo a budou se pravděpodobně dále relativně snižovat. Ideálem proto je, aby se soukromé potřeby vlastníků domů do značné míry překrývaly s potřebami obecnými a veřejnými. Na participaci občanů a partnerství veřejného a soukromého sektoru spočívá rozvoj měst v západních zemích. Výdaje, vynaložené soukromými majiteli nebo podnikateli nad rámec vlastních potřeb – ve prospěch veřejnosti nebo města, jim mohou v některých případech přinášet zisk. Jinde je možné jiné zvýhodnění formou převzetí záruk městem nebo zvýhodněná půjčka. Zásadní podpora včetně nevratných příspěvků bude potřebná v případě aktivit neziskových, které však jsou ve veřejném zájmu.

Na záchranu ohrožených souborů kulturních a církevních památek je využíván Program záchrany architektonického dědictví a Program restaurování movitých kulturních památek, Havarijní program je určen zejména pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek (zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb), je možné získat i grant z fondů EU apod.

Pro regeneraci historického jádra a nemovitých kulturních památek bude dále využíván (mimo prostředků vlastníků a města) především Program regenerace MPR a MPZ z r. 1992 a jeho pozdější aktualizace k alokaci státní finanční podpory.

Po vstupu ČR do EU v květnu 2004 se také otevřela široká paleta možností financování investičních projektů. Celkově je možné zdroje zařadit takto:

- Veřejné zdroje financování

- Programy Evropské unie

- Státní rozpočet ČR

- Regionální zdroje – kraj, města, obce

- Soukromé zdroje financování

- Zdroje typu PPP (Privat Public Partnership)

- Bankovní úvěry, hypotéky

- Přímé investice

Programy EU lze rozdělit na Operační programy (dále OP) podporované Strukturálními fondy a Iniciativy společenství.

ČR je příjemcem 8 operačních programů: OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a OP Technická pomoc. Jednotlivé OP implementují příslušná ministerstva ČR. Bližší informace o OP jsou uvedeny na internetové adrese www.strukturalni-fondy.cz.

  - VÝSLEDKY PROGRAMU REGENERACE Z MINULÝCH LET

Město Opava se do Programu regenerace MPZ a MPR zapojilo v roce 1997. Doposud byly finanční prostředky programu použity při rekonstrukcích těchto objektů:

| Rok | Akce | vlastník | stát | město | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | U zavřené brány, Masarykova č.p. 340 – sanace zdiva | 126 400 | 158 000 | 31 600 | 316 000 |
| 1997 | Měšťanský dům, nám. Osvoboditelů č.p. 433 – výměna oken |  | 392 000 | 392 000 | 784 000 |
| 1998 | Kostel sv. Ducha – rekonstrukce čelní fasády | 1 437 940 | 160 000 | 45 714 | 205 714 |
| 1998 | Kostel sv. Václava – sanace zdí | 0 | 160 000 | 160 000 | 320 000 |
| 2000 | Kostel sv. Václava – rekonstrukce severní a východní části fasády | 0 | 800 000 | 1 699 883 | 800 000 |
| 2000 | Městský dům kultury P. Bezruče – vitráže, truhlářské výrobky interiéru | 0 | 970 000 | 11 024 665 | 970 000 |
| 2001 | Městský dům kultury P. Bezruče – rekonstrukce fasády | 0 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 2001 | Kostel sv. Ducha – restaurování soch | 46 500 | 352 000 | 93 000 | 491 500 |
| 2002 | Kostel sv. Ducha – restaurování soch | 28 000 | 280 000 | 56 000 | 364 000 |
| 2002 | Měšťanský dům č.p. 304 - Dům u bílého koníčka, Dolní náměstí – oprava a rekonstrukce fasády, statické zabezpečení | 472 000 | 590 000 | 118 000 | 1 180 000 |
| 2003 | Kostel sv. Ducha – restaurování soch | 66 000 | 462 000 | 132 000 | 660 000 |
| 2003 | měšťanský dům č.p. 232, Ostrožná 38 – oprava fasády, střechy | 286 400 | 358 000 | 71 600 | 716 000 |
| 2004 | Dům Rotmberský č.p. 34 – výměna oken | 114 000 | 100 000 | 24 000 | 238 000 |
| 2004 | Kostel sv. Ducha – restaurování váz | 43 000 | 300 000 | 86 000 | 429 000 |
| 2005 | Kostel sv. Václava – konzervování interiéru | 0 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 2006 | Kostel sv. Ducha – restaurování soch | 28 571 | 200 000 | 57 142 | 285 713 |
| 2007 | Kostel sv. Ducha – restaurování soch | 124 840 | 145 000 | 67 460 | 337 300 |
| 2008 | Kostel sv. Ducha – obnova boční fasády kostela | 57 372 | 400 000 | 14 343 | 471 715 |
| 2009 | Kostel sv. Ducha – obnova krovu a střechy boční kaple- I.etapa | 26 524 | 175 000 | 50 381 | 251 905 |
|  | Kostel sv. Ducha – obnova krovu a střechy boční kaple- II.etapa | 50 000 | 350 000 | 100 000 | 500 000 |
| 2010 | Kostel sv. Ducha – repase vstupních vchodových dveří | 11 432 | 76 000 | 21 858 | 109 290 |
| 2011 | Kostel sv. Ducha – repase vstupních vchodových a vnitřních dveří | 28 572 | 200 000 | 57 143 | 285 715 |
| 2012 | Dům U Mouřenína | 245 591 | 300 000 | 60 630 | 606 221 |
|  | celkem | 1 755 202 | 7 428 000 | 3 313 871 | 12 497 073 |

  - Akce na revitalizaci mpz Opava

| Akce | Rok dokončení | Náklady v mil. Kč |
| --- | --- | --- |
| Pěší zóna Ostrožná | 1997 | 18,4 |
| Horní náměstí (Baťa) | 1999 | 18,6 |
| Horní náměstí (Jednota) | 2000 | 21,5 |
| Hrnčířská – pěší zóna | 2001 | 12,6 |
| Masarykova třída | 2002 | 35,8 |
| Dům kultury Petra Bezruče | 2002 | 23,1 |
| Parkovací dům | 2003 | 52,4 |
| Ostrožná – prostor před Komerční bankou | 2004 | 4,3 |
| Dolní náměstí | 2005 | 28,9 |
| Hláska – fasáda, rekonstrukce věže, střecha | 2006 | 23 |
| Konzervace interiéru kostela sv. Václava | 2006 | 12,4 |
| Sousoší Ptáci – Ptačí vrch | 2006 | 3,1 |
| Náměstí Osvoboditelů | 2007 | 37,3 |
| Vnitroblok Drůbeží Trh | 2007 | 8,26 |
| Vnitroblok Lazebnická | 2008 | 7,7 |
| Obecní dům | 2009 | 132,3 |
| Vnitroblok Na Valech - Kolářská | 2010 | 7,4 |
| Dům umění | 2011 | 132 |
| Technická rekonstrukce divadla | 2011 | 114,2 |
| Revitalizace prstence parků v centru města | 2012 | 29,2 |

- PŘÍLOHY

  - VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍCH DOKUMENTŮ O OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL - Benátky 1964

Památky jako nositelé duchovního odkazu minulosti představují v přítomném životě národů živé svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, považuje památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich původnosti.

Definice

Čl. 1. Pojem historické památky zahrnuje architektonické dílo, buď osamocené nebo sídlo městské či venkovské, které podává svědectví o svébytné civilizaci, příznačném vývoji nebo historické události. Vztahuje se nejen na velké výtvory, ale i na díla skromná, která získala časem kulturní význam.

Konzervace

Čl. 2. Konzervace památek ukládá především soustavnost jejich údržby.

Čl. 3. Zachování památek je vždy podpořeno, jestliže se jim určí funkce užitečná pro společnost: takové určení je tedy žádoucí, ale nesmí narušit uspořádání a výzdobu budov. Právě v těchto mezích je možno pojímat i schválit úpravy, které jsou požadovány v důsledku vývoje potřeb a zvyklostí.

Čl. 4. Konzervace památky v sobě zahrnuje zachování jejich prostředí a měřítka. Jestliže tradiční prostředí památky existuje, je třeba ho zachovat. Je třeba zamítnout každou novostavbu, každou destrukci a každou úpravu, které by mohly porušit vztahy objemů a barev.

Restaurování

Čl. 5. Restaurování je operací, která má podržet výjimečný charakter. Jejím cílem je odhalovat a zachovat estetické a historické hodnoty památky a zakládá se na respektování staré podstaty a autentických dokumentů. Zastavuje se tam, kde začíná hypotéza. V oblasti požadovaných úprav má být každá práce, jež je uznána za nezbytnou z důvodů estetických nebo technických, založena na architektonické kompozici a má nést znaky naší doby. Restaurování budou vždy přecházet i doprovázet archeologické a historické průzkumy památky.

Čl. 6. Jestliže se tradiční techniky ukázaly nepostačujícími, je možno zabezpečení památky provést všemi moderními technikami konzervace a konstrukce, jejichž účinnost byla prokázána údaji vědeckými a zaručena zkušeností.

Čl. 7. Hodnotné přínosy všech dob, které přispěly k vybudování památky, mají být respektovány; dosažení jednoty stylu během restaurování nemá být cílem. Jestliže budova vykazuje více sloho na sobě navrstvených, pak obnažení stavu skrytého uvnitř je možno odůvodnit jen výjimečně za podmínek, že odstraňované prvky představují jen malý zájem a že kompozice nově odkrytá je svědectvím vysoké hodnoty historické, archeologické nebo estetické a že stav konzervace bude možno považovat za postačující. Úsudek o hodnotě dotyčných prvků a rozhodnutí o eliminacích, jež bylo nutné provést, nemohou být odvislé jen od samotného autora.

Čl. 8. Prvky, určené k tomu, aby nahradily chybějící části se musí včlenit do celku harmonicky, ale zároveň i odlišovat od původních částí tak, aby restaurování nefalsifikovalo dokument umění a historie.

Čl. 9. Doplňky mohou být trpěny jen pokud respektují všechny části týkající se budovy, její tradiční rámec, rovnováhu kompozice a vztahy s prostředím.

MEZINÁRODNÍ CHARTA PRO ZÁCHRANU HISTORICKÝCH MĚST (Washington 1987)

Tato charta se týká velkých nebo malých měst, historických center nebo čtvrtí a jejich prostředí přírodního nebo zastavěného, které – kromě své kvality historického dokumentu – vyjadřují hodnoty vlastní městským tradičním civilizacím. Tyto civilizace jsou ohroženy degradací, destrukturací nebo přímo destrukcí pod vlivem způsobu urbanizace zrozeném v průmyslové éře, která postihuje dnes všeobecně všechny společnosti. Vzhledem k této situaci často dramatické, jež vyvolává nenahraditelné ztráty kulturního, společenského a dokonce ekonomického charakteru Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS) považovala za nutné sepsat „Mezinárodní chartu pro záchranu historických měst“. Jak v textu „Doporučení UNESCO týkající se ochrany tradičních nebo historických souborů a jejich úlohy v současném životě“ (Varšava – Nairobi, 1976), tak v různých jiných mezinárodních nástrojích, rozumí se zde „ochranou historických měst“ opatření nezbytná k jejich konzervaci, obnově i k jejich nepřetržitému vývoji a harmonické adaptaci pro dnešní život.

MEZINÁRODNÍ CHARTA O LIDOVÉM STAVEBNÍM DĚDICTVÍ (Mexiko 1999)

Lidové stavební dědictví vzbuzuje právem hrdost všeho lidu. Je uznáno jako charakteristický a malebný projev společenského tvoření. Jako dílo člověka je především svědectvím o historii a době svého vzniku. Pro dědictví lidstva by bylo nebezpečné, kdyby neexistovala snaha o zachování a podporu této tradiční harmonie, která je zárukou zachování památek pro budoucnost. Lidové stavební dědictví je významné jako základní výraz kultury lidských společenství a výraz jejich vztahu k obývaným územím; zároveň vyjadřuje kulturní rozmanitost světa. Lidová stavba je tradičním a přirozeným prostředkem, kterým komunity vytvářely svá obydlí. Je vždy výsledkem vývojových procesů a proměn, vyvolávaných životním prostředím i proměnlivými vlivy sociálních podmínek. Všude ve světě hrozí překonání této tradice ekonomickou, kulturní a architektonickou uniformitou. Otázka, jak čelit těmto silám, musí být řešena nejen obyvatelstvem, ale také vládami, urbanisty, architekty, konzervátory, jakož i multidisciplinárními skupinami expertů. V důsledku uniformity kultury a působení fenoménu socioekonomické globalizace jsou lidové stavby v celém světě velmi zranitelné, protože klesá zájem o jejich ochranu před důsledky stárnutí, o jejich integraci do měnícího se života společnosti. Je proto nezbytné pro doplnění Benátské charty stanovit principy údržby a ochrany lidového stavebního dědictví.

Principy konzervace: Konzervaci lidového stavebního dědictví musí zajišťovat specialisté rozličných disciplín, kteří rozpoznají charakter vývoje a nevyhnutelných změn a budou respektovat kulturní identitu společenství. Soudobé zásahy do staveb, souborů a celků lidového stavitelství musí respektovat jejich kulturní hodnoty a tradiční charakter. Lidové stavební dědictví má zřídka podobu izolovaných staveb a je lépe ochráněno údržbou a ochranou reprezentativních souborů a celků v každé příslušné oblasti. Lidové stavební dědictví tvoří integrální součást kulturní krajiny – tento vztah musí být brán v úvahu při přípravě projektů konzervace. Lidové stavební dědictví není tvořeno jen formami a materiály staveb, struktur a míst, ale též způsobem užívání a výběru těchto prvků, jakož i tradicí a pevností vazeb, kterými jsou spojeny.

  - PODMÍNKY PAMÁTKOVÉ PÉČE VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (VÝBĚR)

Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Povinnosti vlastníka kulturní památky

§ 9

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové dohodě a technickému stavu.

§ 14

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její úpravu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. Vlastník nemovitosti, které není kulturní památkou, je povinen vyžádat si příslušné stanovisko, pokud je nemovitost v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu.

Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob

§ 10

Neplní-li vlastník povinnosti podle § 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit v určité lhůtě.

§ 11

Při rozhodování o způsobu a změnách využití kulturní památky jsou příslušné orgány státní správy povinny zabezpečit jejich vhodné využití odpovídající jejich hodnotě a technickému stavu. Jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohli způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky, určí obecní úřad s rozšířenou působností podmínky pro další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže.

K zákonu o památkové péči byla vydána i prováděcí vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, upravená vyhláškou č. 139 Ministerstva kultury ze dne 25. května 1999.

Vybrané paragrafy vyhlášky vztahující se k naplňování péče o kulturní památky

§ 8

Vlastník kulturní památky je se povinen postarat o včasnou přípravu a řádné provedení všech prací a jiných opatření potřebných k zabezpečení péče o kulturní památku, zejména o zajištění: dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky, vhodného a přiměřeného užívání kulturní památky, příznivého prostředí kulturní památky, popřípadě jejího přemístění na jiné vhodné místo, proti svévolnému poškozování, zničení nebo odcizení jejich odstranitelných částí či příslušenství.

Zdroj: MMR ČR, Ústav územního rozvoje Brno, Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch; www.uur.cz

Zdroj: Národní památkový ústav; www.npu.cz